

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Юсьвинского муниципального округа**

**Пермского края**

30.12.2022 № 808/4

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.03.2020 № 28, решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.12.2022 № 476 «О внесении изменений в решение Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края «О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 28.09.2020 № 491/9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», следующие изменения:
   1. Изложить п. 12, 13, 14, 14.1.,14.2. Паспорта муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации программы | | | В результате реализации программы ожидается к концу 2025 года:   1. Паспортизация 70,1 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края; 2. Капитально отремонтировать 0,105 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края; 3. Отремонтировать 110,129 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края. | | | | | | | | | |
| 13. | Целевые показатели программы | | | Плановое значение показателя | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | На начало реализации программы (01.01.2021) | 2021г. | | 2022г. | | 2023г. | | 2024г. | | 2025г. |
| 1 | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | 294,5/7,506 | 302/12 | | 336,1/34,1 | | 348,1/12 | | 360,1/12 | | 0 |
| 2 | Подготовка к выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | ед | 0 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | Получение государственной экспертизы проектов | ед | 0 | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км/п.м | 0/0 | 0,105/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 |
| 5 | Получение заключения по строительному контролю | шт. | 0 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 6 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км/  п.м | 37,183/35 | 38,783/  183,5 | | 35,296/  141,5 | | 15,55/0 | | 20,5/0 | | 0 |
| 7 | Получение проектов на ремонт мостов | ед. | 0 | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 |
| 9 | Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | ед. | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 0 |
| 10 | Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | шт. | 6 | 3 | | 20 | | 10 | | 10 | | 0 |
| Объемы и источники финансирования программы | | |  | | | | | | | | | |
| 14. | всего по источникам финансирования программы (подпрограммы) (тыс.руб.), в том числе: | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| **программа, всего (тыс.руб.), в том числе:** | | | **137 520,30** | | **96 678,06** | | **49 798,69** | | **51 741,50** | | **0,00** | |
| бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | 43 594,50 | | 41 804,23 | | 31 723,19 | | 31 917,50 | | 0,00 | |
| бюджет Пермского края | | | 93 925,80 | | 54 873,83 | | 18 075,00 | | 19 824,00 | | 0,00 | |
| бюджет Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **14.1.** | **Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.)** | | | **134 843,10** | | **93 239,66** | | **46 927,80** | | **48 870,60** | | **0,00** | |  |
| бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | 40 917,30 | | 38 365,83 | | 28 852,30 | | 29 046,60 | | 0,00 | |  |
| бюджет Пермского края | | | 93 925,80 | | 54 873,83 | | 18 075,50 | | 19 824,00 | | 0,00 | |
| бюджет Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **14.2.** | **Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.)** | | | **2 670,90** | | **3 173,90** | | **2 670,90** | | **2 670,90** | | **0,00** | |  |
| бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | 2 670,90 | | 3 173,90 | | 2 670,90 | | 2 670,90 | | 0,00 | |  |
| бюджет Пермского края | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

* 1. Таблицу 2 «Финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. Таблицу 3 «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  3. Таблицу 4 «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края» » изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  4. Таблицу 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
  5. Таблицу 6 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Власова А.В., заместителя главы администрации округа по развитию инфраструктуры и благоустройству.

Глава муниципального округа -

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края Н.Г. Никулин

Приложение 1

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.12.2022 № 808/4

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок | | | | | | |
| 1.1. | **Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации муниципальных автомобильных дорог | | 7 370,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 490,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог общего пользования | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 490,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проведение ПИР, государственная экспертиза проектов | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 6 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ и государственных экспертиз проектов, в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 6 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.1.2.1.1.* | *Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к с. Юсьва»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 448,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2.1.2.* | *Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 669,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2.1.3.* | *Проектно-изыкательские работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Пожва – Е. Пожва»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2.1.4.* | *Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста п. Майкор* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 764,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственных экспертиз проектов, в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.1.2.2.1.* | *Государственная экспертиза проекта «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Юсьва»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *139,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2.2.2.* | *Государственная экспертиза проекта «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *178,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2.2.3.* | *Государственная эспертиза проекта "Капитальный ремонт моста п. Майкор"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *179,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования | | 101 446,60 | 66 995,76 | 20 083,90 | 22 026,70 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 3 820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 28 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 32 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. «Мероприятия по капитальному ремонту дорог», в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 3 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 28 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 32 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.2.1.1.1.* | *Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Пожва - Е. Пожва" (км 000+576 - км 000+681)* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *3 220,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *28 982,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *32 202,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. «Выполнение работ по строительному котролю объекта "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Е.Пожва" | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 10 082,60 | 12 121,93 | 2 008,40 | 2 202,70 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 58 561,50 | 54 873,83 | 18 075,50 | 19 824,00 | 0,00 |
| итого | 68 644,10 | 66 995,76 | 20 083,90 | 22 026,70 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1. | Мероприятие. «Мероприятия по текущему ремонту дорог», в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 6 482,60 | 6 097,09 | 2 008,40 | 2 202,70 | 0,00 |
| бюджет Пермского края | 58 561,50 | 54 873,83 | 18 075,50 | 19 824,00 | 0,00 |
| итого | 65 044,10 | 60 970,92 | 20 083,90 | 22 026,70 | 0,00 |
| *1.1.2.2.1.1.* | *Ремонт ул. Советская (от автомобильной дороги "Юсьва-Трифаново" до ул. Анисимовская), ул. Анисимовская (от дома №25 до дома №36), ул. Уральская (от ул. Анисимовская до ул. Крайняя), ул. Крайняя (от ул. Парковая до дома №12), ул. Героя Колыхматова (от ул. Крайняя до ул. Журавлиная), ул Журавлиная (от ул. Героя Колыхматова до дома №9), ул. Урожайная (от дома №6 до дома №10) с. Юсьва; ул. Центральная д. Харино; ул. Молодежная (от дома №1 до ул.Луговая, от дома №15 до ул. Центральная), ул. Луговая (от дома №4 до дома №8) д. Бажино; ул. Пермяцкая (от ул. Центральная до ул. Новоселов), ул. Новоселов с. Мелюхино; ул. Поселковая (от дома №1Б до дома №7) д. Баранчиново* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *1 034,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *9 312,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *10 346,9* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.2.* | *Ремонт ул. Центральная д. Николаево; ул. Центральная (от дома №77 до дома №79, от дома №20 до дома №43) д. Чинагорт; ул. 1 – ая Базовская, ул. 2-ая Базовская с. Крохалево; ул. Подгорная (от автомобильной дороги "Габово-Купрос" до ул. Советская) с. Купрос; ул. Полевая, ул. Зеленая д. Симянково; ул. Нагорная д. Дубленово* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *419,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *3 778,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *4 198,3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.3.* | *Ремонт ул. Володарского (от ул. Ленина до ул. Малышева), ул. Малышева (от ул. Володарского до ул. Коммунистическая, от ул. Мира до дома №94Б) п. Майкор; ул. Заречная с.Они; ул. Дальняя п.Кама; ул. Широкая (от ул. Калинина до ул. Крылова), ул. Пионерская (подъезд к дому №4 и дому №5) п. Пожва; ул.Питерская (от автомобильной дороги "Пожва-Кама" до памятника участникам ВОВ) д. Городище* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *519,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *4 678,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *5 198,1* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.4.* | *Ремонт автомобильной дороги "Купрос-Якино"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *253,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *2 278,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *2 531,2* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.5.* | *Ремонт участка км 0+000 - км 2+900 автомобильной дороги "Архангельское-Антипино"-Якунево-Яранево"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *492,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *4 429,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *4 921,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.6.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское" км 001+500 - км 002+500, км 006+815 - км 007+315* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *1 099,16* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *9 892,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *10 991,56* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.7.* | *Ремонт ул. Центральная (от ул. Клубная до ул. Западная) с.Они* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *135,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 217,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *1 352,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.8.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Елизовето-Пожва" км 002+800 - км 003+850* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *153,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 382,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *1 536,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.9.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 000+000 - км 001+840, км 028+985 - км 030+990* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *591,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *5 324,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *5 915,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.10.* | *Ремонт ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Кооперативная с.Юсьва* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *282,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *2 541,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *2 823,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.11.* | *Ремонт ул. Свердлова (от ул. Первомайская до ул. Чехова), ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. Речная), ул. Зуевская (от ул. Суворова до дома № 47) п. Майкор* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *242,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *2 399,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *2 642,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.12.* | *Ремонт ул. Матросова (от ул. Маяковского до ул. Чкалова), ул. Пихтовая (от ул. Энгельса до ул. Болотная), ул. Чапаева (от дома №61 до дома №92), ул. Набережная, ул. Транспортная (от дома №5 до дома №30) п. Пожва; ул. Камская (от ул. Комсомольская до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Камская до дома №12) п. Кама* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *489,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *4 404,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *4 893,83* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.13.* | *Ремонт участка ул. Лиственная д. Коммуна (от дома №1 до дома №15)* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *46,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *419,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *465,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.14.* | *Ремонт ул. Школьная (от ул. Молодежная до ул. Центральная) с. Архангельское* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *30,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *277,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *308,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.15.* | *Ремонт автомобильной дороги "Аксеново-Габово"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *29,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *262,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *291,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.16.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Архангельское-Антипино" км 003+000 - км 005+450* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *262,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *2 365,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *2 628,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.17.* | *Ремонт автомобильных дорог по улицам: Кедровая, Кленовая (от дома №3 до ул. Кедровая) в д. Зуево; Новая (от ул. Васильковая до дома №34), Крестьянская (от ул. Новая до дома №38), Солнечная (от дома №4 до дома №14), Зеленая (от ул. Магистральная до дома №9, от дома №14А до дома №16А) в с. Юсьва* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *242,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *2 178,16* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *2 420,16* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.18.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирская в с. Юсьва* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *32,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *288,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *320,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.19.* | *Ремонт автомобильной дороги "Спирино-Таранино"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *125,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *1 131,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *1 257,4* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.20.* | *Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *0,00* | *265,19* | *2 202,70* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *0,00* | *2 386,60* | *19 824,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *0,00* | *2 651,79* | *22 026,70* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.21.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с. Юсьва" км 000+007 - км 001+094* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *1 513,306* | *1 743,210* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *13 619,754* | *15 688,900* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *15 133,060* | *17 432,110* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.22* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 000+000 - км 004+200* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *651,621* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *5 864,590* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *6 516,211* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.23* | *Ремонтавтомобильных дорог: "Чинагорт-Мосино", "Чинагорт-Верхняя Волпа-Петрунево"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *749,563* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *6 746,063* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *7 495,626* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.23* | *Ремонт автомобильных дорог по улицам: Жемчужная (от дома №2 до дома №12), Подгорная (от ул. Красноармейская до ул. Студенческая), Студенческая (от ул. Подгорная до ул. Восточная), Мира (от ул. Челюскинцев до ул. Студенческая, от ул. Дружбы до дома №34), Больничная, Гвардейская (от ул. Советская до дома №7), Дружбы (от д. № 32 до ул. Мира) с. Юсьва; Центральная (от дома №15 до дома №16) д. Секово; Набережная д. Спирино; Заречная (от ул. Молодежная до дома №21) д. Обирино; Мартыновская (от дома №1 до дома №19) д. Ситково; Центральная д. Кузьмино; ул. Береговая (от дома №2 до дома №14) д. Габово* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *844,071* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *7 596,639* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *8 440,710* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.24.* | *Ремонт автомобильных дорог по улицам: Гоголя (от ул. Ленина до ул. Чапаева), Елыманская (от ул. Торговая до дома №53), Крылова (от ул. Широкая до дома №22), Куйбышева (от ул. Судомеханическая до ул. Энгельса), Чехова (от дома №2 до ул. Куйбышева ) п. Пожва; Свободы (от ул. Комсомольская до ул. Мира, от ул. Ленина до ул. Молодежная), Молодежная (от ул. Ленина до дома №3) п. Майкор* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *544,316* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *4 898,842* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *5 443,158* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.25.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от ул. Веселая до д. № 6) п. Горки* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *57,479* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *517,311* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *574,790* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.26.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Горковская (от ул. Лесная до ул. 8 Марта) п. Горки* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *57,290* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *515,608* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *572,898* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.27.* | *Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Нижняя (от ул. Центральная до ул. Заречная) с. Они* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *56,658* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *509,922* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *566,580* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.28.* | *Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Соликамская до ул. Ошмарина) п. Майкор* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *56,741* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *510,673* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *567,414* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.29.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 010+000-км 012+000* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *233,296* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *2 099,661* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *2 332,957* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.30.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Антипино - Казенная" км 007+589-км 008+914* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *169,284* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *1 523,557* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *1 692,841* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.31.* | *Ремонт автомобильных дорог: "Пожва-Е.Пожва" км 003+850 - км 004+730, "Купрос-Тимино-Тукачево" км 019+080 - км 020+447* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *280,736* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *2 526,626* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *2 807,362* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.32.* | *Ремонт участка ул. Молодежная (от ул. Дорожная до ул. Новая) с. Архангельское* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *59,902* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *539,114* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *599,016* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.33.* | *Ремонт участка ул. Механизаторов (от ул. Крестьянская до ул. Овражная) с. Юсьва* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *59,545* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *535,906* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *595,451* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.34.* | *Ремонт участка ул. Володарского (от ул. Ленина до ул. Пушкина) п. Майкор* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *59,146* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *532,312* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *591,458* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.35.* | *Ремонт участка автомобильной дороги «Антипино-Казенная» км 008+914 – км 010+994* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *224,167* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *2 017,500* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *2 241,667* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.36.* | *Ремонт участка автомобильной дороги «Габово-Купрос» км 028+675 - км 029+310* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *99,831* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *898,481* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *998,312* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.37.* | *Ремонт автомобильной дороги «Архангельское-Антипино-Дмитриево»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *59,795* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *538,151* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *597,946* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.38.* | *Ремонт автомобильной дороги «Кудымкар-Пожва –Дубленово»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *174,500* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *1 570,490* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *1 744,990* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.1.39.* | *Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Усть-Пожва" км 000+000 - км 001+000* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *145,848* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *бюджет Пермского края* | *0,00* | *1 312,630* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| *итого* | *0,00* | *1 458,478* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.2.2. | Мероприятие. Восстановление мостов и труб, в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 3 600,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.2.2.2.1.* | *Выполнение работ по очистке водоотводных канав от снега в п. Кама и восстановление водопропускной трубы в п. Пожва* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *79,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.2.* | *Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Архангельское-Антипино"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.3.* | *Ремонт моста через р. Верхний Чермоз на автомобильной дороге "Титово-Корзино"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *598,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.4.* | *Ремонт труб на участках улиц Студенческая, 8 Марта, Полевая, с. Юсьва, улицы Миникинская, д. Баранчиново* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *272,63* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.5.* | *Ремонт водопропускных труб на улично-дорожной сети д. Петухово* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *386,37* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.6.* | *Ремонт моста через р. Доег на автомобильной дороге "Антипино-Казенная"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *599,99* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.7.* | *Ремонтно-восстановительные работы мостов автомобильной дороги «Титово-Лаврово»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *58,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.8.* | *Ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге «Антипино-Мурмэс»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *405,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.9.* | *Ремонт моста через р. Исыл автомобильной дороги «Купрос-Тимино-Тукачево»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.10.* | *Ремонт моста через р. Башорка в с. Они* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *593,33* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.11.* | *Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге  «Архангельское-Антипино-Якунево-Яранево»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *201,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.12.* | *Выполнение работ по восстановлению водопропускных труб  на автомобильной дороге «Пожва-Е. Пожва» км 3+521* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *264,14* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.13.* | *Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах «Аксеново-Габово» км 0+215, «Антипино-Казенная» км 2+520, "Купрос-Якино", "Архангельское-Антипино" (д. Чинагорт)* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *327,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.14.* | *Ремонт моста через р. Юсьва автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино-Асаново»* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.15.* | *Ремонт моста через р. Космос автомобильной дороги "Асаново-Белюково-Пахомово"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *599,21* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.16.* | *Ремонт моста через р. Ык д. Ситково* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *598,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.17.* | *Ремонтно-восстановительные работы водопропускных труб по ул. Ленина п. Кама, ул. Советская п. Пожва* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *208,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.18.* | *Ремонт моста через р. Пожёвка на автомобильной дороге "Пожва-Е.Пожва"* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *270,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.19.* | *Ремонт водопропускных труб на участке автомобильной дороги "Асаново-Белюково-Пахомово" км 0+185 км 0+200* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *284,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.20.* | *Ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги по ул. Центральная д. Стариково* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *64,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2.2.21.* | *Ремонт водопропускной трубы на съезде участка автомобильной дороги "Доег-П. Бор" км 0+200* | *бюджет Юсьвинского муниципального округа* | *0,00* | *70,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.2.3. | Мероприятие. Выполнение работ по строительному контролю объекта "Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с. Юсьва" | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 0,00 | 450,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.4. | Мероприятие. Выполнение работ по оформлению отдельных проектов на ремонт мостов из общей ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 0,00 | 1 170,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.5. | Мероприятие. Восстановление проезжей части искусственного сооружения на участках автомобильных дорог | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 0,00 | 321,830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог. | | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,90 | 26 343,90 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,90 | 26 343,90 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Содержание муниципальных дорог. | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,90 | 26 343,90 | 0,00 |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | **бюджет Юсьвинского муниципального округа** | **40 917,30** | **38 365,83** | **28 852,30** | **29 046,60** | **0,00** |
| **бюджет Пермского края** | **93 925,80** | **54 873,83** | **18 075,50** | **19 824,00** | **0,00** |
| **бюджет Российской Федерации** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого** | **134 843,10** | **93 239,66** | **46 927,80** | **48 870,60** | **0,00** |
| **1.2.** | **Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | |
| 1.2.1. | Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | 2 670,90 | 3 173,90 | 2 670,90 | 2 670,90 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 2 670,90 | 3 173,90 | 2 670,90 | 2 670,90 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1. | Мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 2 670,90 | 3 173,90 | 2 670,90 | 2 670,90 | 0,00 |
| **1.2.** | **Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | **бюджет Юсьвинского муниципального округа** | **2 670,90** | **3 173,90** | **2 670,90** | **2 670,90** | **0,00** |
| **1.3.** | **Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | | | | | | |
| 1.3.1. | Задача. Ликвидация очагов аварийности. | | 6,30 | 264,50 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Ликвидация очагов аварийности на улично-дорожной сети и участках автомобильных дорог муниципального значения. | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 6,30 | 264,50 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 6,30 | 264,50 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края** | **бюджет Юсьвинского муниципального округа** | **6,30** | **264,50** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **Всего по программе, в том числе по источникам финансирования** | |  | **137 520,30** | **96 678,06** | **49 798,70** | **51 741,50** | **0,00** |
| бюджет Юсьвинского муниципального округа | **43 594,50** | **41 804,23** | **31 723,20** | **31 917,50** | **0,00** |
| бюджет Пермского края | **93 925,80** | **54 873,83** | **18 075,50** | **19 824,00** | **0,00** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение 2

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.12.2022 № 808/4

Система программных мероприятий подпрограммы 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог

Юсьвинского муниципального округа Пермского края

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы | | | | | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | | | 302/12 | | 336,1/34,1 | 348,1/12 | | 360,1/12 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 490,80 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 490,80 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 490,80 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 490,80 | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 490,80 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проведение ПИР, государственная экспертиза проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ и государственных экспертиз проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1. | Подготовка к выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | | ед | | 4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 6382,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 6382,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 6382,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственных экспертиз проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1. | Получение государственных экспертиз проектов | | ед | | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 6382,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 6 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |  | 7 370,60 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| бюджет ЮМО | 988,50 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 6382,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Мероприятия по капитальному ремонту дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | | км/  п.м | | 0,105/0 | | 0/0 | 0/0 | | 0/0 | 0/0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 3 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 28 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 3 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 28 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 32 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Выполнение работ по строительному контролю объекта «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Пожва-Е.Пожва» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1. | Получение заключения по строительному контролю | | шт. | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 3 820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 28 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 32 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по текущему ремонту дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | | | км/  п.м | 38,783/0 | 35,296/0 | | 15,55/0 | | 20,5/0 | 0/0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 6 482,60 | 6 097,09 | 2 008,40 | 2 202,70 | 0,00 |
| бюджет ПК | 58 561,50 | 54 873,83 | 18 075,5 | 19 824,0 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 6 482,60 | 6 097,09 | 2 008,40 | 2 202,70 | 0,00 |
| бюджет ПК | 58 561,50 | 54 873,83 | 18 075,5 | 19 824,0 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 65 044,10 | 60 970,92 | 20 083,90 | 22 026,70 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2. | Мероприятие. Мероприятия по восстановлению труб и мостов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | | км/  п.м | | 0/183,5 | | 0/  134,5 | | 0/0 | 0/0 | 0/0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 3 600,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 3 600,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 3 600,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.3. | Мероприятие. Выполнение работ по строительному контролю объекта "Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с. Юсьва" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.3.1. | Получение заключения по строительному контролю | | шт. | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 0,00 | 450,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 0,00 | 450,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 450,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.4. | Мероприятие. Выполнение работ по оформлению отдельных проектов на ремонт мостов из общей ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-Купрос" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.4.1. | Получение проектов на ремонт мостов | | ед. | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 0,00 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.4., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 0,00 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.5. | Мероприятие. Восстановление проезжей части искусственного сооружения на участках автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.5.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | | км/  п.м | | 0/0 | | 0/  7,0 | | 0/0 | 0/0 | 0/0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 0,00 | 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.5., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 0,00 | 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 10 082,60 | 12 121,93 | 2 008,40 | 2 202,7 | 0,00 |
| бюджет ПК | 58 561,50 | 54 873,83 | 18 075,50 | 19 824,0 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 68 644,10 | 66 995,76 | 20 083,90 | 22 026,7 | 0,00 |
| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |  | 101 446,60 | 66 995,76 | 20 083,90 | 22 026,7 | 0,00 |
| бюджет ЮМО | 13 902,90 | 12 121,93 | 2 008,39 | 2 202,7 | 0,00 |
| бюджет ПК | 87 543,70 | 54 873,83 | 18 075,50 | 19 824,0 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Содержание муниципальных дорог. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1. | Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании | % | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 26 025,9 | 25 743,9 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | | | | | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |  | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| бюджет ЮМО | 26 025,90 | 25 743,90 | 26 343,9 | 26 343,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |  | 134 843,10 | 93 239,66 | 46 927,80 | 48 870,60 | 0,00 |
| бюджет ЮМО | 40 917,30 | 38 365,83 | 28 852,30 | 29 046,60 | 0,00 |
| бюджет ПК | 93 925,80 | 54 873,83 | 18 075,50 | 19 824,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.12.2022 № 808/4

Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1. | Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. | Мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1. | Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО | 2 670,9 | 3 173,90 | 2 670,9 | 2 670,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 2 670,9 | 3 173,90 | 2 670,9 | 2 670,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | 2 670,9 | 3 173,90 | 2 670,9 | 2 670,9 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 2 670,9 | 3 173,90 | 2 670,9 | 2 670,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | 2 670,9 | 3 173,90 | 2 670,9 | 2 670,9 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме 1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 2 670,9 | 3 173,90 | 2 670,9 | 2 670,9 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.12.2022 № 808/4

Система программных мероприятий подпрограммы 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1. | Задача. Ликвидация очагов аварийности. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Ликвидация очагов аварийности на улично-дорожной сети и участках автомобильных дорог муниципального значения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1. | Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | шт. | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет ЮМО | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | | | | | | | | | | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| Итого по задаче 1.3.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ЮМО | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме 1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ЮМО | 6,30 | 264,5 | 200,0 | 200,0 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.12.2022 № 808/4

Перечень целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»**

Таблица 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | 302/12 | 336,1/34,1 | 348,1/12 | 360,1/12 | 0 |
| 1.1.1.2. | Подготовка к выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог | ед | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3. | Получение государственных экспертиз проектов | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км/  п.м | 0,105/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1.1.2.2. | Получение заключения по строительному контролю | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км/  п.м | 38,783/183,5 | 35,296/  141,5 | 15,55/0 | 20,5/0 | 0 |
| 1.1.2.4. | Получение проектов на ремонт мостов | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.1.3.1. | Доля автомобильных дорог, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.2.1. | Задача. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края | | | | | | |
| 1.3.1. | Задача. Ликвидация очагов аварийности. | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | шт. | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 |