ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

30.10.2025										        № 588/5

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 № 635, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», изложив в новой прилагаемой редакции.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования на официальном сайте Юсьвинского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но не ранее 01.01.2026 года и применяется к правоотношениям, связанным с формированием бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ладанова Н.В., заместителя главы администрации округа по инфраструктуре и территориальному развитию.

И.о. главы администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                  Н. Ю. Шидловская

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.10.2025  № 588/5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Наименование раздела |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственный исполнитель программы |  |  | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель программы |  |  | Заместитель главы администрации округа по инфраструктуре и территориальному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соисполнители программы |  |  | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края; Муниципальное казенное учреждение Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участники программы |  |  | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – ОТР); Муниципальное казенное учреждение Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» (далее - МКУ ЮМО ПК «УДХ и КС»), Подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы |  |  | Протяженность уличной дорожной сети, а также муниципальных автомобильных дорог на 01.01.2023 года– 640,9 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составляет 44%. Улично-дорожная сеть составляет 365,152 км улиц населенных пунктов. Дорожная одежда проезжей части улиц не соответствует существующим нагрузкам и интенсивности движения. Автомобильные дороги общего пользования Юсьвинского муниципального округа Пермского края имеют высокую степень износа. С целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии для рационального планирования по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог ежегодно проводится паспортизация автомобильных дорог. Необходимо паспортизировать 304,8 км автомобильных дорог. Для поддержания надлежащего технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, бесперебойного движения, организация и обеспечение безопасности дорожного движения администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края осуществляется содержание 640,9 км автомобильных дорог. В соответствии с Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края действуют 4 муниципальных маршрута, обеспечивающих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального округа. На территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края расположены пять объектов транспортной инфраструктуры (мосты), подлежащих категорированию, разработке планов и паспортов, а так же подготовке сил обеспечения транспортной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений целевых показателей |  |  | Правовыми основаниями для разработки Программы являются: - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Распоряжение Правительства Пермского края №294-рп от 18.08.2022 «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Пермского края на период до 2024 года и плановый период до 2030; - Постановление Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п. «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края; - Постановление Правительства Пермского края от 04.04.2023 №234-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные дороги»; - Постановление Правительства Пермского края от 18.09.2023 №703-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные дороги»; - Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 06.05.2011 г. № 70 «Об утверждении Положения «Об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юсьвинского муниципального района»; - Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 06.05.2011 г. № 72 «Об утверждении Положения «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юсьвинского муниципального района»; - Решение Земского собрания Юсьвинского муниципального района от 06.05.2011 г. № 73 «Об утверждении Положения «О порядке ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юсьвинского муниципального района»; - Решение Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2019 №32 «О муниципальном дорожном фонде Юсьвинского муниципального округа Пермского края»; - Постановление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 08.09.2020 №451 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (с изм. от 12.09.2024 №531); - Постановление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 31.10.2024 №576-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Цель программы |  |  | Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задачи муниципальной программы |  |  | 1.Обеспечение качества и планирование работ по дальнейшему развитию дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края - Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края - Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края - Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дрогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Перечень подпрограмм и задач |  |  | - Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края - 1.1 Обеспечение качества и планирование работ по дальнейшему развитию дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края 1.1.2.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края; 1.1.3. Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края 1.1.4. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений 1.1.5. Обеспечение доступности населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края - Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края. - Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края 1.3.Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края. 1.3.1.Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сроки и этапы реализации программы |  |  | Муниципальная программа рассчитана на период с 2022 г. по 2028 год. Программа не имеет разбивки на этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации программы |  |  | В результате реализации программы к концу 2028 года ожидается: - Паспортизация 232,8 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края; - Провести ремонт 92,9 км автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края. - Провести ремонт 747,3 п. м. искусственных сооружений на автомобильных дорогах. - Обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию-100%. - Установить светофоры типа Т7-6 шт., барьерных ограждений – 334 п.м., искусственных неровностей-6шт., дорожных знаков-20шт., автобусные остановки (школьные) – 5 шт. - Провести мероприятия, обеспечивающие транспортную безопасность объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию - 5 объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Целевые показатели программы |  |  | на начало реализации программы |  | Плановое значение показателя |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм |  |  | 2023г. | 2024г | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
|  | 1. | Доля автомобильных дорог соответствующих допустимым требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог | % | 51,2 |  | 51,4 | 51,8 | 53,6 | 56,0 | 58,2 | 60,4 |
|  | 1.1 | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования | % | 55 |  | 60 | 67 | 71 | 71 | 76 | 81 |
|  | 1.2 | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | 336,1/34,1 |  | 386,8/41,6 | 428,4/27,755 | 456,1/35,4 | 456,1/31,33 | 487,43/31,33 | 518,7\31,33 |
|  | 1.3. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 0 |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1.4. | Получение заключения по строительному контролю | ед. | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 5,3 |  | 0,9 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
|  | 1.6. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км/ п.м | 34,286/94 |  | 6,472/101 | 18,396/31,5 | 11,914/227,3 | 15,76/152,5 | 14,7/0 | 14,7/0 |
|  | 1.7. | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | п.м. | 0 |  | 0 | 7,1 | 42,6 | 91,3 | 0 | 0 |
|  | 1.8. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, обеспечивающих доступность населенных пунктов | км | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 0 | 0 |
|  | 1.9. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.10 | Пассажирооборот на муниципальных маршрутах за год (объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах) | тысс.пасс.км | 389,5 |  | 360,5 | 360,5 | 378 | 378 | 380 | 380 |
|  | 1.11 | Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед./ м | светофоры типа Т7 (ремонт0 20 шт. |  | барьерные ограждения – 62п.м. | светофоры типа Т7-6шт., барьерные ограждения-112м., искусственные неровности – 1шт., дорожные знаки – 20 шт., автобусные остановки -5шт. | искусственные неровности – 6шт. | барьерные ограждения-160 п.м. | 0 | 0 |
|  | 1.12 | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), подлежащих категорированию: проведение оценки уязвимости | % | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.13 | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), подлежащих категорированию: разработка планов и паспортов, обучение | % | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | Объемы и источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | всего по источникам финансирования программы (подпрограммы) (тыс.руб.), в том числе: |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: |  |  |  | 53487,0 |  | 114253,48245 | 132727,46117 | 380240,91528 | 68329,8 | 68329,8 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет ЮМО ПК) |  |  |  | 45492,4 |  | 43809,23510 | 56701,45942 | 66310,51435 | 44175,1 | 44175,1 |
|  | бюджет Пермского края (далее – бюджет ПК) |  |  |  | 7994,6 |  | 30871,57351 | 28622,04507 | 35964,89604 | 24154,7 | 24154,7 |
|  | бюджет Российской Федерации (далее – бюджет РФ) |  |  |  | 0,0 |  | 39572,67384 | 47403,95668 | 277965,50489 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1. | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) |  |  |  | 49087,0 |  | 105173,87 | 126487,66117 | 371625,71528 | 61251,6 | 61251,6 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 41092,4 |  | 37410,82385 | 50461,65942 | 57695,31435 | 37096,9 | 37096,9 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | 7994,6 |  | 28190,37231 | 28622,04507 | 35964,89604 | 24154,7 | 24154,7 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  | 39572,67384 | 47403,95668 | 277965,50489 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14.2. | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) |  |  |  | 3629,4 |  | 5341,6 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 3629,4 |  | 5341,6 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3. | Подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) |  |  |  | 770,6 |  | 4849,91245 | 898,2 | 1537,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 770,6 |  | 2168,71125 | 898,2 | 1537,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,0 |  | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 30.10.2025 №588/5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИНАНСИРОВАНИЕ муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение качества и планирование работ по дальнейшему развитию дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Разработка технической документации на автомобильные дороги и (или) искусственные дорожные сооружения | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка технических паспортов на автомобильные дороги Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проектно-изыскательские работы | бюджет ЮМО ПК | 4428,3 | 3220,5 | 285,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" км 004+462 | бюджет ЮМО ПК | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.3. | Мероприятие. Предпроектное обследование мостового перехода через р. Иньва и р. Купроска автомобильной дороги "Габово-Купрос"-участок "Евсино-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.4. | Мероприятие. Предпроектное обследование моста через р. Лысковка автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" км 0+677 | бюджет ЮМО ПК | 0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.5. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р. Лысковка км 0+677 автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Основное мероприятие . "Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. "Осуществление авторского надзора и строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста в п. Майкор" | бюджет ЮМО ПК | 0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | бюджет ЮМО ПК | 9 936,8 | 9 788,4 | 17 399,21117 | 16 588,4 | 2 683,9 | 2 683,9 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,6 | 26 127,1 | 24 383,0 | 24 154,7 | 24 154,7 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 17 931,4 | 35 896,0 | 43 526,31117 | 40 971,4 | 26 838,6 | 26 838,6 |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (софинансируемые из бюджета ПК) | бюджет ЮМО ПК | 888,29346 | 2 901,00000 | 2 903,01117 | 2 709,22228 | 2 683,90000 | 2 683,90000 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,60000 | 26 127,10000 | 24 383,00000 | 24 154,70000 | 24 154,70000 |
|  |  | Итого | 8 882,93442 | 29 008,60000 | 29 030,11117 | 27 092,22228 | 26 838,60000 | 26 838,60000 |
| 1.1.2.1.1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с. Юсьва» км 000+007 – км 001+094 | бюджет ЮМО ПК | 421,11738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 3790,05644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 4211,17382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги «Пожва-Усть-Пожва» км 001+000 – км 001+742 | бюджет ЮМО ПК | 175,01732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 1575,15588 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 1750,1732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.3. | Ремонт участка автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва-Алешино" км 000+000 - км 000+600 | бюджет ЮМО ПК | 40,12353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 361,11172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 401,23525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог по ул. Нагорная (от дома № 2 до дома № 10), ул. Подгорная (от автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва" до ул. Полевая) д. Трифаново | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 87,00247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 783,02221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 870,02468 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Купрос | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 95,51642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 859,64770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 955,16412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Кузьмино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 58,95018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 530,55158 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 589,50176 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая д. Симянково | бюджет ЮМО ПК | 59,99953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 539,99568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 599,99521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Васильковая с. Архангельское | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 63,92012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 575,28108 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 639,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.9. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 16 до дома № 23) д. Секово | бюджет ЮМО ПК | 59,9964 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 539,9676 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 599,964 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Энтузиастов с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 123,76730 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 1 113,90569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 237,67299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Загорная (от дома № 2 до дома № 12) д. Загарье | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 39,16600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 352,49400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 391,66000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.12. | Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская), ул. Ошмарина п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 142,47003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 1 168,77632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 311,24635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 83,61507 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 752,53559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 836,15066 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная с. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,99568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 539,96112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 599,95680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.15. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 59,99928 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 539,99352 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 599,9928 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.16. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 3 до дома № 5, от дома № 41 до дома № 51) д. Федотово | бюджет ЮМО ПК | 72,04002 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 648,36012 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 720,40014 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.17. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тарасовская д. Белюково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 100,95705 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 908,61339 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 009,57044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.18. | Ремонт участка автомобильной дороги "Асановыо-Белюково" км 000+750 км 001+700 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 149,81800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 1 348,36199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 1 498,17999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.19. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вотиново (от ул. Пионерская до дома №12) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 76,30911 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 686,78190 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 763,09101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.20. | Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 025+810 км 027+810 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 340,01456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 3 060,13104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 3 400,14560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.21. | Ремонт автомобильной дороги "Доег-Пет-Бор" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 1 175,52707 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 10 579,74362 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 11 755,27069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.22. | Ремонт участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 005+800 - км 006+920 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 371,07764 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 3 339,69876 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 3 710,77640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.23. | Ремонт участка автомобильной дороги "Чинагорт - Верхняя Волпа" км 001+180 - км 002+980 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 698,93534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 6 290,41805 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 6 989,35339 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.24. | Ремонт автомобильной дороги "Габово-Купрос-Данино" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 492,83147 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 4 435,48319 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 4 928,31466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.25. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская п. Кама; | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.26. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская п. Кама | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 87,88316 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 790,94835 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 878,83151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.27. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерская д. Кузьмино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 79,24812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 713,23307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 792,48119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.28. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (от ул. Ленина до ул. Октябрьская) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 95,03134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 855,28197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 950,31331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.29. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Северная с.Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 174,98030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 574,82262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 749,80292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.30. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 1 до дома № 44) д. Подволошино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 377,99085 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 3 401,91761 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 3 779,90846 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.31. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная д. Сивашер | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 154,32202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 388,89817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 543,22019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.32. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от ул. Набережная дома № 2) д. Спирино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 114,64694 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 031,82237 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 146,46931 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.33. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная (от дома № 1 до дома № 21) д. Усть – Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 111,59317 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 1 004,33847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 1 115,93164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.34. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Савинская (от дома № 1 до дома № 35) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 84,47082 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 760,23737 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 844,70819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.35. | Ремонт участка автомобильной дороги "Архангельское-Антипино" км 000+000- км 002+200 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,08235 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 490,74113 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 100,82348 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.36. | Ремонт участка автомобильной дороги "Юсьва-Трифановов" км 002+800 км 005+800 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,61766 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 411,55887 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 346,17653 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.37. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная с. Аксеново | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюдже ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.38. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (от ул. Комсомольская до ул. Студенческая) п. Тукачево | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.39. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина (от дома №47 до ул. Мира) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.40. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная (от дома №5 до дома №26)д. Обирино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.41. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная (от дома №1 до дома №12) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,66941 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,02460 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 086,69401 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.42. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная (от ул. Мартыновская до дома №10 с отворотом к дому №4а) д. Ситково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,00573 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089,05149 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 210,05722 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.43. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая (от дома №5 до дома №15) с. Архангельское | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,93560 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,42035 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,35595 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.44. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная с. Тимино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,33528 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,01750 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,35278 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.45. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Паньковская (от дома №2 до дома №11) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,21505 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,93537 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,15042 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.46. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №13 до дома №16) д. Вороново | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.47. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Почашерская (от дома №21 Б до дома №32А) д. Почшер | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,82049 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 384,38433 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 538,20482 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.48. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная (от ул. Пушкина до ул. Чехова) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.49. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трудовая п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,82126 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,39131 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,21257 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.50. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мингалевская д. Якино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.51. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Строителей до ул. Рябиновая) п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,71945 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,47505 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,19450 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.35. | Нерапределенные субсидии | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 303,81544 | 0,0 | 0,0 | 2 683,9 | 2 683,9 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 847,79277 | 0,0 | 0,0 | 24 154,7 | 24 154,7 |
|  |  | итого | 0,0 | 3 151,60821 | 0,0 | 0,0 | 26 838,6 | 26 838,6 |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (несофинансируемые из бюджета ПК) | бюджет ЮМО ПК | 3567,9 | 4 287,5 | 4 858,5 | 6211,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги «Асаново-Белюково-Пахомово»км 0+550 км - км 1+050 | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.2. | Ремонт подъезда к кладбищу с. Они | бюджет ЮМО ПК | 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.3. | Ремонт участка автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" км 3+005- км 3+355 | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.4. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Поселковая (от д. №7 до д. №16) д. Баранчиново, по ул. Восточная (от ул. Попова до д. № 32) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.5. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части переходного типа покрытия на участках автомобильной дороги по ул. Челюскинцев с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.6. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Верхняя (от ручья до границ населенного пункта) с. Они | бюджет ЮМО ПК | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.7. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная (от ручья до дома №36) д. Пиканово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Попова (от дома №37 до дома №42А) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.9. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая (от автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево) до дома №12) д. Симянково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №96 до дома №69) д.Пиканово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.11. | Ремонт участка автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" км 5+370-км 5+910 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.12. | Восстановление размытой водоотводной канавы на участке автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от ул. Крестьянская до ул. Широкая) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная (от ул. Механизаторов до дома №5), ул. Крайняя (от дома №5 до ул. Парковая) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Аптечная (от дома №5до ул. Гагарина), ул. Народная (от дома №20а до дома №22) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.15. | Ремонт участка улицы по ул. Соликамская (от пер. Пушкина до ул. Матросова) п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 298,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.16. | Восстановление профиля проезжей части участка ул. Береговая (от ул. Центральная до дома №3)с . Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.17. | Укрепление покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Мира п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 183,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.18 | Восстановление дорожного покрытия участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.19 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Апрельская с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.20 | Ремонт автомобильной дороги по проулку от ул. Зеленая до ул. Школьная д. Городище | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 387,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.21 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Усольская (от ул. Широкая до дома №2Д) п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.22 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крылова, ул. Матросова п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.23 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая(от дома №20 до дома № 22а) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.24 | Устройство площадки по ул. Советская с.Юсьва (МБОУ Юсьвинская СОШ) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.25 | Ремонт участка автомобильной дороги от региональной автомобильной дороги "Кудымкар-Усолье" до ул. Парковая км 0+000-км 0+135 д. Макарово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.26 | Устройство разворотной площадки в с. Тимино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.27 | Замена переувлажненного грунта участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 158,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.28 | Вырубка кустарника на участке автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 004+710 км 008+010 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Западная (от ул. Заря Будущего до дома №10) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заря Будущего (от ул. Березовая до ул. Западная) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.31 | Уширение земляного полотна, восстановление покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Курасноармейская (от ул. Ленина до ул. Боровская) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.32 | Восстановление покрытия участка автомобильной дороги по ул. Народная (от дома №14 до дома №10а) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 199,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Котельниковой (от пожарного пирса до дома №2Б) д. В.-Мега | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Котельниковой от автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва - Верх-Мега до дома №17 д. В.-Мега | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная (от дома № 3 до дома №13) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.36 | Восстановление дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Прудовая (от мусорной площадки до дома №2) д. Мокрушино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.37 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Березовая (от дома №3 до дома №16) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.38 | Восстановление дорожного полотна автомобильной дороги "Бажино-Шедово" км 000+000 - км 001+840 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.39 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Полевая (от автомобильной дороги "Кудымкар-Усолье" до дома №4) д. Чикманово, ул. Центральная (от дома №11 до дома №13) д. Швычи | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.40 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная (от ул. Народная до ул. Набережная) с. Мелюхино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.41 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от дома №1 до дома №1В) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.42 | Восстановление покрытия проезжей части участков автомобильных дорог по ул. Центральная с. Тимино, ул. Пушкина с. Юсьва, ул. Центральная д. Швычи | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.43 | Восстановление покрытия проезжей части автомобильной дороги по переулку от ул. Комсомольской до ул. Лесная п. Кама | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3. | Мероприятие. Восстановление мостов и труб (несофинансируемые), в том числе: | бюджет ЮМО ПК | 4346,6 | 2599,9 | 9637,7 | 7667,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.1. | Ремонт моста через р. Октасшор на автомобильной дороге «Доег-Пет-Бор» | бюджет ЮМО ПК | 995,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.2. | Ремонт моста через р. Кичашор автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.3. | Ремонт моста через ручей на автомобильной дороге по ул. Центральная д. Жуково | бюджет ЮМО ПК | 219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.4. | Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.5. | Демонтаж разрушенных элементов проезжей части моста на участке автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 2+778 | бюджет ЮМО ПК | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.6. | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Кудымкар-Пожва-Дубленово" | бюджет ЮМО ПК | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.7. | Восстановление водопропускных труб по ул. Свободы с. Юсьва, Антипино-Казенная, Купрос-Якино, Антипино-Дмитриево, ул. Горковская п. Горки, Доег-Пет-Бор | бюджет ЮМО ПК | 583,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.8. | Ремонт водопропускной трубы по ул. Центральная д. Швычи | бюджет ЮМО ПК | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.9. | Ремонт водопропускной трубы по ул. Студенческая (пересечение с ул. Больничная) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.10. | Ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Доег-Пет-Бор" км 1+554 | бюджет ЮМО ПК | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.11. | Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края: "Кудымкар-Пожва-Дубленово" , "Пожва-Усть-Пожва", ул. Верхняя с. Они | бюджет ЮМО ПК | 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.12. | Ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги по ул. Парковая км 0+330 д. М. Мочга | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.13. | Ремонт моста через р. Проста автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.14. | Ремонт моста в д. Урманово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.16. | Ремонт моста через р. Почашорка автомобильной дороги по ул. Паньковская | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.17. | Ремонт моста через р. Купроска на автомобильной дороге "Купрос-Тимино-Тукачево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.18. | Ремонт моста через р. Юсьва автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 1786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.19 | Устройство водопропускных труб на автомобильной дороге по ул. Хуторская с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.20. | Восстановление водопропускных труб на автомобильных дорогах ( ул.Пушкина и ул. Заря Будущего) с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.21. | Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Береговая с. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.22. | Восстановление водопропускных труб на автомобильных дорогах ( ул. Загорная д. Загарье, ул. Урожайная с. Юсьва, ул. Вотинова, Ошмарина п. Майкор) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.23. | Восстановление водопропускных труб в д. Белюково | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.24 | Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Архангельское-Антипино-Якунево-Яранево" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.25 | Ремонт моста через р. Вежашор на автомобильной дороге "Габово-Купрос-Данино" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.26 | Ремонт моста через р. Волпа на автомобильной дороге "Чинагорт-Верхняя Волпа" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.27 | Ремонт моста через ручей по ул. Центральная д. Доег-Пет-Бор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.28 | Восстановление водопропускной трубы на пересечении пер. Пушкина с ул. Суворова п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.29. | Ремонт моста через ручей д. Якушево на автомобильной дороге "Доег-Пет-Бор" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.30. | Ремонт моста через р. Волпа на автомобильной дороге "Чинагорт-Верхняя Волпа" 4+607 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 1441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.31. | Устройство водопропускной трубы на ул. Комсомольская п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.32. | Восстановление водопропускной трубы на ул. Судомеханическая (вблии дома №16) п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.33. | Восстановление водопропускных труб на съезде ул. Заводская (к школе) п. Майкор и ул. Советская (к дому №39 и №41) с. Купрос | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.34. | Устройство водопропускной трубы на съезде с ул. Центральная с. Тимино (вблизи автобусной остановки) | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.35. | Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Центральная д. Спирино, ул. Озерская д. Кузьмино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.36. | Восстановление водопропускных труб на автомобильных дорогах: ул. Народная д. Сивашер, ул. Северная д. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.37. | Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Савинская, ул. Полярная с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.38. | Восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороге "Бажино-Шедово" км 0+450, ул. Мингалевская, д. Якино, | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.39. | Ремонт моста на ул. Лесная с. Антипино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.40. | Ремонт моста через реку на автомобильной дороге "Крохалево-Урманово-Подволошино" км 2+900 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.40. | Ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Крохалево-Урманово-Подволошино" км 3+378 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.42. | Ремонт моста через р. Вежайка на автомобильной дороге "Кудымкар-Пожва-Черемново" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.43. | Ремонт моста через р. Кырдымка на автомобильной дороге "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1991,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.44. | Восстановительные работы по мосту через р. Стер на ул. Набережная п. Тукачево | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3.45. | Восстановление моста через р. Кемелька на ул. Заводская п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1176,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.4. | Мероприятие. Выполнение работ по строительному контролю объекта "Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с.Юсьва" | бюджет ЮМО ПК | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.5. | Мероприятие. Выполнение работ по оформлению отдельных проектов на ремонт мостов из общей ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Задача. 3. Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22 717,7 | 31 983,9 | 33 838,7 | 33 838,7 | 33 838,7 |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22 717,7 | 31 983,9 | 33 838,7 | 33 838,7 | 33 838,7 |
| 1.1.4. | Задача. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 1 455,01207 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 11 581,89604 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 41 864,77000 | 50 149,65 | 291 002,41300 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4.1.1. | Мероприятие "Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 41 864,77000 | 50 149,65 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4.1.1.1. | Капитальный ремонт моста в п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 41 864,77000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
| 1.1.4.1.1.2. | Ремонт моста через р. Купроска на автомобильной дороге "Габово-Купрос"-участок "Евсино-Купрос" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 250,74825 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 2 494,94507 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 47 403,95668 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 50 149,65 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 |
| 1.1.4.1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 455,01207 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 11 581,89604 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 277 965,50489 | 0,0 | 0,00000 |
|  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 291 002,41300 | 0,0 | 0,00000 |
| 1.1.5. | Задача. Обеспечение доступности населённых пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 438,88000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.1.1. | Мероприятие. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 438,88000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.1.1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское" км 000+000 км 1+550, км 2+550 км 4+162, км 4+462 км 6+480 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 368,32000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.1.1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги "Юсьва-Мелюхино" км 0+000 км 0+980 | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 70,56000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования |  | бюджет ЮМО ПК | 41 092,36580 | 37 410,82385 | 50 461,65942 | 57 695,31435 | 37 096,90000 | 37 096,90000 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 28 190,37231 | 28 622,04507 | 35 964,89604 | 24 154,70000 | 24 154,70000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 49 087,00676 | 105 173,87000 | 126 487,66117 | 371 625,71528 | 61 251,60000 | 61 251,60000 |
| 1.2. | Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача. Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
| 1.2.1.1.1. | Мероприятие. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
| Итого по подпрограмме 1.2., в том числе по источникам финансирования |  | Всего | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
|  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах | бюджет ЮМО ПК | 770,62310 | 1 961,71125 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого | 770,62310 | 4 642,91245 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и (или) установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.1. | Устройство барьерного ограждения на автомобильных дорогах "Пожва-Е.Пожва", "Подъезд к пристани Пожва" | бюджет ПК | 155,91681 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2. | Восстановление барьерного ограждения на участке автомобильной дороги по ул. Свободы п. Пожва | бюджет ЮМО ПК | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3. | Устройство искусственной дорожной неровности по ул. Красноармейская с. Юсьва (МБ ДО ДЮСШ "Спарт") | бюджет ЮМО ПК | 167,70629 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.4. | Ремонт кровли на автопавильонах автомобильной дороги "Подъезд к Юсьва" | бюджет ПК | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2. | Мероприятие. Установка остановочных павильонов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 297,91125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 2 979,11245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.1. | Установка остановочного павильона в д. Бажино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.2. | Установка остановочного павильона в д. Федотово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.3. | Установка остановочного павильона в д. Они | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.4. | Установка остановочного павильона в д. Подволошино | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.5. | Установка остановочного павильона в д. Пиканово | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 59,58225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,0 | 536,24024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 0,0 | 595,82249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.1. | Мероприятие. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2. | Мероприятие. Разработка плана, паспорта обеспечения транспортной безопасности и подготовка сил обеспечения транспортной безопасности | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.3., в том числе по источникам финансирования |  | Итого | 770,6 | 4849,91245 | 898,2 | 1537,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 2168,71125 | 898,2 | 1537,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет ЮМО ПК | 45 492,38890 | 43 809,23510 | 56 701,45942 | 66 310,51435 | 44 175,10000 | 44 175,10000 |
|  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 30 871,57351 | 28 622,04507 | 35 964,89604 | 24 154,70000 | 24 154,70000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого | 53 487,02986 | 114 253,48245 | 132 727,46117 | 380 240,91528 | 68 329,80000 | 68 329,80000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 30.10.2025г. №588/5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий подпрограммы 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя, целевого показателя программы |  |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | ед.изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение качества и планирование работ по дальнейшему развитию дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Разработка технической документтации на автомобильные дороги и (или) искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка технических паспортов на автомобильные дороги Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. | Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования | % | 60 | 67 | 71 | 71 | 76 | 81 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
| 1.1.1.1.1.2. | Паспортизация муниципальных дорог общего пользования (всего/на плановый период) | км | 386,8/41,6 | 428,4/27,755 | 456,1/35,4 | 456,1/31,33 | 487,43/31,33 | 518,7/31,33 |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 500,0 | 500,0 | 542,8 | 574,3 | 574,3 | 574,3 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р.Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" км 004+462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3833,3 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.3. | Мероприятие. Предпроектное обследование мостового перехода через р. Иньва и р. Купроска автомобильной дороги "Габово-Купрос" участок "Евсино-Купрос" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.4 | Мероприятие. Предпроектное обследование моста через р. Лысковка автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" км 0+677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.5. | Мероприяие. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р. Лысковка км 0+677 автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 4428,3 | 3220,5 | 285,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4428,3 | 3220,5 | 285,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Основное мероприятие. "Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. "Осуществление авторского надзора и строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста в п. Майкор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1. | Получение заключения по строительному контролю | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 4928,3 | 4695,4 | 827,8 | 5374,3 | 574,3 | 574,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4928,3 | 4695,4 | 827,8 | 5374,3 | 574,3 | 574,3 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (софинансируемые из бюджета ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,5 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 888,30456 | 2901,00000 | 2903,01117 | 2709,22228 | 2683,90000 | 2683,90000 |
| 1.1.2.1.1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км | 3,957 | 16,065 | 10,304 | 11,55 | 14,7 | 14,7 |  | бюджет ПК | 7994,64096 | 26107,60000 | 26127,10000 | 24383,00000 | 24154,70000 | 24154,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 888,30456 | 2901,00000 | 2903,01117 | 2709,22228 | 2683,90000 | 2683,90000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7994,64096 | 26107,60000 | 26127,10000 | 24383,00000 | 24154,70000 | 24154,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8882,9 | 29008,6 | 29030,1 | 27092,2 | 26838,6 | 26838,6 |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог (несофинансируемые из бюджета ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 3567,9 | 4 287,5 | 4 858,50 | 6 211,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | км | 2,515 | 2,331 | 1,61 | 4,21 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3567,9 | 4 287,5 | 4 858,50 | 6 211,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3 567,9 | 4 287,5 | 4 858,50 | 6 211,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.3. | Мероприятие. Восстановление мостов и труб (несофинансируемые из бюджета ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | п.м. | 101 | 31,5 | 227,3 | 152,5 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 4346,58587 | 2599,9 | 9637,7 | 7667,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 4346,58587 | 2599,9 | 9637,7 | 7667,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4346,6 | 2599,9 | 9637,7 | 7667,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.4. | Выполнение работ по строительному контролю объекта "Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к пристани Пожва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1. | Получение залючения по строительному контролю | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию. 1.1.2.1.4., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 315,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.5. | Мероприяие. Выполнение работ по оформлению отдельных проектов на ремонт мостов из общей ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-Купрос" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.5.1. | Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 819,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 819,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 9 936,77690 | 9 788,40000 | 17 399,21117 | 16 588,42228 | 2 683,90000 | 2 683,90000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,60000 | 26 127,10000 | 24 383,00000 | 24 154,70000 | 24 154,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 931,4 | 35 896,0 | 43 526,3 | 40 971,4 | 26 838,6 | 26 838,6 |
| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 9 936,8 | 9 788,4 | 17 399,2 | 16 588,4 | 2 683,9 | 2 683,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 26 107,60000 | 26 127,10000 | 24 383,00000 | 24 154,70000 | 24 154,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 17 931,4 | 35 896,0 | 43 526,3 | 40 971,4 | 26 838,6 | 26 838,6 |
| 1.1.3. | Задача. Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и уличной дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 33838,7 | 33838,7 | 33838,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 33838,7 | 33838,7 | 33838,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 33838,7 | 33838,7 | 33838,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 33838,7 | 33838,7 | 33838,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26227,3 | 22717,7 | 31983,9 | 33838,7 | 33838,7 | 33838,7 |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 26227,3 | 22 717,70 | 31 983,90 | 33 838,70 | 33 838,70 | 33 838,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26227,3 | 22 717,70 | 31 983,90 | 33 838,70 | 33 838,70 | 33 838,70 |
| 1.1.4. | Задача. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | п.м. | 0 | 7,1 | 42,6 | 91,3 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,75000 | 1 455,01207 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2082,77231 | 2 494,94507 | 11 581,89604 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 41864,77 | 50 149,65 | 291 002,41300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,75000 | 1 455,01207 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2082,77231 | 2 494,94507 | 11 581,89604 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 41864,77 | 50149,65175 | 291002,413 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 1 455,01207 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 11 581,89604 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39572,7 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 41864,77000 | 50149,65000 | 291002,41300 | 0,00000 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 209,32385 | 250,74825 | 1 455,01207 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 082,77231 | 2 494,94507 | 11 581,89604 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 41 864,77000 | 50 149,65000 | 291 002,41300 | 0,00000 | 0,0 |
| 1.1.5. | Задача. Обеспечение доступности населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1. | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, обеспечивающих доступность населенных пунктов | км | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 438,88000 | 0,00000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.5., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,88 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 41 092,37690 | 37 410,82385 | 50 461,65942 | 57 695,31435 | 37 096,90000 | 37 096,90000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 7 994,64096 | 28 190,37231 | 28 622,04507 | 35 964,89604 | 24 154,70000 | 24 154,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 39 572,67384 | 47 403,95668 | 277 965,50489 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 49 087,01786 | 105 173,87000 | 126 487,66117 | 371 625,71528 | 61 251,60000 | 61 251,60000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от30.10.2025 № 588/5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий подпрограммы 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |  |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы |  |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2.1. | Задача. Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие. Организация пассажирских перевозок на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. | Мероприятие. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1. | Пассажирооборот на муниципальных маршрутах за год (объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах) | тысс.пасс.км | 360,5 | 360,5 | 378 | 378 | 380 | 380 | ОТР | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 7 078,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 7 078,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 7 078,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 7 078,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3 629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 7 078,2 |
| Итого по задаче 1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 7 078,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3629,4 | 4229,7 | 5341,6 | 7078,2 | 7078,2 | 7078,2 |
| Всего по подпрограмме 1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3629,4 | 4 229,7 | 5 341,6 | 7 078,2 | 7 078,2 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 к постановлению администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 30.10.2025 № 588/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий подпрограммы 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края муниципальной программы «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы |  |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.3.1. | Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и (или) установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед | барьерные ограждения 62 п.м | светофоры типа Т7-6 шт., барьерные ограждения – 112м., искусственные неровности-1 шт.,дорожные знаки-20 шт. | искусственные неровности-6шт. | барьерные ограждения 160 п.м. | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 1663,8 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.2. | Мероприятие. Установка остановочных павильонов на территории Юсьвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед | 0 | 5 (автобусные остановки) | 0 | 0 | 0 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 297,91125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 2979,11245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 297,91125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюдже РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 2979,11245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 1961,71125 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 4642,91245 | 898,2 | 1236,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1. | Мероприятие. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфрасруктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1. | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), подлежащих категорированию: проведение оценки уязвимости | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2. | Мероприятие. Разработка плана обеспечения транспортной безопасности и подготовка сил обеспечения транспортной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2.1. | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), подлежащих категорированию: разработка планов и паспортов, обучение | % | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | МКУ ЮМО ПК «УДХиКС» | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 2 168,71125 | 898,2 | 1 537,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 4 849,91245 | 898,2 | 1 537,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО ПК | 770,6 | 2 168,71125 | 898,2 | 1 537,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,0 | 2 681,20120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 770,6 | 4 849,91245 | 898,2 | 1 537,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.10.2025 № 588/5

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 5.

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель муниципальной программы. Доля автомобильных дорог соответствующих допустимым требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог | % | 51,4 | 51,8 | 53,6 | 56,0 | 58,2 | 60,4 |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение качества и планирование работ по дальнейшему развитию дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования | % | 60 | 67 | 71 | 71 | 76 | 81 |
|  | Целевой показатель. Паспортизация муниципальных автомобильных дорог (всего/на плановый период) | км | 386,8/41,6 | 428,4/43 | 456,1/35,4 | 456,1/31,33 | 487,43/31,33 | 518,7/31,33 |
|  | Целевой показатель. Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них | ед | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель. Получение заключения по строительному контролю | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 0,9 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
|  | Целевой показатель. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км/п.м. | 6,472/101 | 18,396/11,5 | 11,914/227,3 | 15,76/152,5 | 14,7/0 | 14,7/0 |
| 1.1.3. | Задача. Поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Задача. Проведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | п.м. | 0 | 7,1 | 42,6 | 91,3 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Задача. Обеспечение доступности населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, обеспечивающих доступность населенных пунктов | км | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 1.2. Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача. Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Пассажирооборот на муниципальных маршрутах за год (объема перевозок пассажиров в пассажиро-колометрах) | тыс.пасс.км | 360,5 | 360,5 | 378 | 378 | 380 | 380 |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача. Создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество установленных технических средств организации дорожного движения, обеспечивающих повышение безопасности дорожных условий, в том числе: дорожные знаки, информационные щиты, светофоры, барьерные ограждения, искусственные неровности, автобусные остановки | ед. | барьерные ограждения-62 п.м. | светофоры типа Т7-18 шт., барьерные ограждения – 208м., искусственные неровности-6шт.,дорожные знаки-16шт. | искусственные неровности-6 шт. | барьерные ограждения 160 п.м. | 0 | 0 |
|  | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), подлежащих категорированию: проведение оценки уязвимости | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), подлежащих категорированию: разработка планов и паспортов, обучение | % | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 |

Методика оценки эффективности муниципальной программы

«Образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (далее – Программа) осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения реализации Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 № 635

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края

по подпрограмме 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

(наименование программы)

Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, место расположения (адрес) | мост через р. Иньва на автомобильной дороге «Юсьва-Архангельское» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия <1> | 1.1.4.1.1. «Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений» |  |  |  |
| 4 | Руководитель программы | Заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры и благоустройству |  |  |  |
| 5 | Соисполнитель программы <2> | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 91,3 п.м. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026г. |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2026г. |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | входит в состав автомобильной дороги |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, тыс. руб. <4> | 291 002,413 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края по годам реализации, тыс. руб. <5> | Всего 291002,413 тыс. руб. в т.ч.: 1455,01207 тыс. руб. бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края 11581,89604 тыс. руб. бюджет Пермского края 277965,50489 тыс. руб. федеральный бюджет |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение <6> |  | год реализации <7> |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата <8> | п.м. | 91,3 |  | 2026 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства <9> | Положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 16.04.2024 №59-1-1-2-017927-2024 |  |  |  |
| 15 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <10> |  | срок реализации |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации |  | 2024 |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации |  | 2024 |  |
|  |  | прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  | 2024 |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ |  | 2025 |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  | 2025 |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2026 |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  | 2026 |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального округа Пермского края; |  | 2026 |  |