ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

07.10.2025									           	№ 530

О внесении изменений в муниципальную программу Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 № 635, решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.12.2024 № 35 «О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/11 изложив в новой прилагаемой редакции.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ладанова Н.В., заместителя главы администрации округа по инфраструктуре и территориальному развитию.

Глава муниципального округа -

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                    Н.Г. Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 07.10.2025 № 530

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Наименование раздела |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы |  |  | Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственный исполнитель программы |  |  | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель программы |  |  | Заместитель главы администрации округа по инфраструктуре и территориальному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соисполнитель программы |  |  | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участники программы |  |  | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - ОТР), Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы |  |  | За период с 2019 по 2025 годы (включительно) реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края благоустроены 8 общественных территорий и 3 дворовые территории многоквартирных домов, а именно: Общественные: - Парк культуры и отдыха п. Пожва; - Парк культуры и отдыха п. Майкор; - Площадь Славы в с. Юсьва; - Детская спортивно-игровая площадка по ул. Пушкина с. Юсьва; - Пешеходная зона с. Юсьва; - Набережная р. Кама в п. Пожва (микрорайон Лемпиха); - Набережная р. Иньва в п. Майкор; - Общественная территория по адресу: с. Юсьва, ул. Советская, з/у 31а. Дворовые: - с. Юсьва, ул. Пионерская, 31,33; - с. Юсьва, ул. Мира, 11; -с. Юсьва, ул. Гвардейская, 5, 7, 9. В соответствии с Планом комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденного Протоколом системного часа при губернаторе Пермского края Д.Н. Махонине по рассмотрению Комплексного плана развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.10.2022 № 100-сч, запланированы к благоустройству следующие объекты: - благоустройство площади Славы в с. Юсьва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений целевых показателей |  |  | Правовыми основаниями для разработки Программы являются: - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; - Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Цель программы |  |  | Повышение комфортности общественных пространств и дворовых территорий на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задачи муниципальной программы |  |  | Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Перечень подпрограмм и задач |  |  | Подпрограммы отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сроки и этапы реализации программы |  |  | Муниципальная программа рассчитана на период с 2023 года по 2027 год. Программа не имеет разбивки на этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации программы |  |  | В результате реализации программы ожидается к концу 2027 года: - Разработать и утвердить 2 дизайн-проекта общественных территорий; - Обустроить 4 общественные территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Целевые показатели программы |  |  | Плановое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | На начало реализации программы | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. |
|  | 1. | Доля благоустроенных территорий от нуждающихся | % | 80 | 83,3 |  | 85,7 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |
|  | 1.1. | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов | ед | 6 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Объемы и источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | всего по источникам финансирования программы (подпрограммы) (тыс.руб.), в том числе: |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: |  |  | 9 146,90798 |  | 10 182,04481 |  | 8 730,67883 |  | 8 479,70849 |  | 8 233,96017 |  |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет ЮМО ПК) |  |  | 1 118,0908 |  | 1 231,57108 |  | 873,06788 |  | 847,97085 |  | 823,39602 |  |
|  | бюджет Пермского края (далее – бюджет ПК) |  |  | 2 380,79348 |  | 2 513,72433 |  | 2 314,40629 |  | 2 360,85434 |  | 2 349,79567 |  |
|  | бюджет Российской Федерации (далее – бюджет РФ) |  |  | 5 648,02370 |  | 6 436,74940 |  | 5 543,20466 |  | 5 270,88330 |  | 5 060,76848 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 15. | Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы |  |  | К рискам следует отнести: - влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы; - недостаточное финансирование программных мероприятий; - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы; - законодательные риски. Управление реализацией подпрограмм предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками: - 1. Использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов; - 2. Периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 1.

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задач, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение комфортности общественных пространств на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача. Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Подготовительные работы для реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | бюджет ЮМО ПК | 226,00000 | 237,07400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | бюджет ЮМО ПК | 226,00000 | 237,07400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | бюджет ЮМО ПК | 660,58757 | 752,83619 | 641,57461 | 616,47758 | 591,90275 |
|  |  | бюджет ПК | 297,26441 | 338,77628 | 230,96686 | 277,41491 | 266,35624 |
|  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 6 436,74940 | 5 543,20466 | 5 270,88330 | 5 060,76848 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 6 605,87568 | 7 528,36187 | 6 415,74613 | 6 164,77579 | 5 919,02747 |
| 1.1.2.1. | Мероприятие. Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 660,58757 | 752,83619 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 297,26441 | 338,77628 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 6 436,74940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 6 605,87568 | 7 528,36187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2.1.1 | Набережная р. Кама в п. Пожва (микрорайон Лемпиха) | бюджет ЮМО ПК | 660,58757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 297,26441 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 6 605,87568 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2.1.2 | Набережная р. Иньва в п. Майкор | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 752,83619 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 338,77628 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 6 436,74940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 7 528,36187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2.1.3 | Благоустройство общественной территории по адресу: с. Юсьва, ул. Советская, з/у 31а | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 752,83619 | 641,57461 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 338,77628 | 230,96686 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 6 436,74940 | 5 543,20466 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 7 528,36187 | 6 415,74613 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2.1.4. | Благоустройство площади Славы в с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 616,47758 | 591,90275 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 277,41491 | 266,35624 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 270,88330 | 5 060,76848 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 164,77579 | 5 919,02747 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» | бюджет ЮМО ПК | 231,50323 | 241,66089 | 231,49327 | 231,49327 | 231,49327 |
|  |  | бюджет ПК | 2 083,52907 | 2 174,94805 | 2 083,43943 | 2 083,43943 | 2 083,43943 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 2 315,03230 | 2 416,60894 | 2 314,93270 | 2 314,93270 | 2 314,93270 |
| 1.1.3.1. | Мероприятие. Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | бюджет ЮМО ПК | 231,50323 | 241,66089 | 231,49327 | 231,49327 | 231,49327 |
|  |  | бюджет ПК | 2 083,52907 | 2 174,94805 | 2 083,43943 | 2 083,43943 | 2 083,43943 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 2 315,03230 | 2 416,60894 | 2 314,93270 | 2 314,93270 | 2 314,93270 |
| 1.1.3.1.1 | Набережная р. Кама в п. Пожва (микрорайон Лемпиха) | бюджет ЮМО ПК | 231,50323 | 241,66089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 2 083,52907 | 2 174,94805 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 2 315,03230 | 2 416,60894 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.2 | Организация уличного освещения по ул. 8-ое Марта с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 41,17997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 370,61978 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 411,79975 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.3 | Организация уличного освещения по ул. Попова (вблизи домов № 40а, 40б, 42а) с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 26,09216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 234,82947 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 260,92163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.4 | Организация уличного освещения по улицам Уральская (около дома № 19), Крайняя, Крестьянская (от улицы Радужная до улицы Аптечная), Строителей (от дома № 1Б до дома № 1К) с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.5 | Организация уличного освещения в.д. Белюково Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.6 | Организация уличного освещения по ул. Зеленая (от дома № 12 до дома № 18) с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 54,38876 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 489,49880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 543,88756 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.7 | Благоустройство общественной территории по адресу: с. Юсьва, ул. Советская, з/у 31а | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 0,00000 | 158,32539 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 0,00000 | 1 424,92848 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 0,00000 | 1 583,25387 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.8 | Организация освещения территории д. Алямово Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 0,00000 | 35,16062 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 0,00000 | 316,44550 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 0,00000 | 351,60612 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.9 | Организация освещения территории д. Швычи Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 0,00000 | 29,86603 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 0,00000 | 268,79424 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 0,00000 | 298,66027 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.10 | Организация освещения территории д. Габово Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 0,00000 | 8,14125 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 0,00000 | 73,27119 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 0,00000 | 81,41244 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3.1.11 | Благоустройство площади Славы в с. Юсьва | бюджет ЮМО ПК | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 231,49327 | 231,49327 |
|  |  | бюджет ПК | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 083,43943 | 2 083,43943 |
|  |  | бюджет РФ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 314,93270 | 2 314,93270 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет ЮМО ПК | 1 118,0908 | 1 231,57108 | 873,06788 | 847,97085 | 823,39602 |
|  |  | бюджет ПК | 2 380,79348 | 2 513,72433 | 2 314,40629 | 2 360,85434 | 2 349,79567 |
|  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 6 436,74940 | 5 543,20466 | 5 270,88330 | 5 060,76848 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | итого | 9 146,90798 | 10 182,04481 | 8 730,67883 | 8 479,70849 | 8 233,96017 |

Система программных мероприятий

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 2.

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник программы |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |
| 1.1. | Задача. Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Подготовительные работы для реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов | ед | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ОТР |  | бюджет ЮМО | 226,00 |  | 237,074 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 226,00 |  | 237,074 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,00 |  | 237,074 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 226,00 |  | 237,074 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 226,00 |  | 237,074 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Мероприятие. Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1* | 1* |  |  | 1* | 1* |  |  |  |  | ОТР | бюджет ЮМО | 660,58757 | 752,83619 |  |  |  |  | 641,57461 |  |  |  | 616,47758 |  | 591,90275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 297,26441 | 338,77628 |  |  |  |  | 230,96686 |  |  |  | 277,41491 |  | 266,35624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 6 436,74940 |  |  |  |  | 5 543,20466 |  |  |  | 5 270,8833 |  | 5 060,76848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 660,58757 | 752,83619 |  |  |  |  | 641,57461 |  |  |  | 616,47758 |  | 591,90275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 297,26441 | 338,77628 |  |  |  |  | 230,96686 |  |  |  | 277,41491 |  | 266,35624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 6 436,74940 |  |  |  |  | 5 543,20466 |  |  |  | 5 270,8833 |  | 5 060,76848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 605,87568 | 7 528,36187 |  |  |  |  | 6 415,74613 |  |  |  | 6 164,77579 |  | 5 919,02747 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 660,58757 | 752,83619 |  |  |  |  | 641,57461 |  |  |  | 616,47758 |  | 591,90275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 297,26441 | 338,77628 |  |  |  |  | 230,96686 |  |  |  | 277,41491 |  | 266,35624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 | 6 436,74940 |  |  |  |  | 5 543,20466 |  |  |  | 5 270,8833 |  | 5 060,76848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 605,87568 | 7 528,36187 |  |  |  |  | 6 415,74613 |  |  |  | 6 164,77579 |  | 5 919,02747 |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Мероприятие. Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1* | 1* |  | 1* |  |  | 1* |  |  | ОТР |  | бюджет ЮМО | 231,50323 |  |  |  | 241,66089 | 231,49327 |  |  |  | 231,49327 |  |  |  |  | 231,49327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 2 083,52907 |  |  |  | 2 174,94805 | 2 083,43943 |  |  |  | 2 083,43943 |  |  |  |  | 2 083,43943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 231,50323 |  |  |  | 241,66089 | 231,49327 |  |  |  | 231,49327 |  |  |  |  | 231,49327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 2 083,52907 |  |  |  | 2 174,94805 | 2 083,43943 |  |  |  | 2 083,43943 |  |  |  |  | 2 083,43943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 315,03230 |  |  |  | 2 416,60894 | 2 314,93270 |  |  |  | 2 314,93270 |  |  |  |  | 2 314,93270 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 231,50323 |  |  |  | 241,66089 | 231,49327 |  |  |  | 231,49327 |  |  |  |  | 231,49327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 2 083,52907 |  |  |  | 2 174,94805 | 2 083,43943 |  |  |  | 2 083,43943 |  |  |  |  | 2 083,43943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2 315,03230 |  |  |  | 2 416,60894 | 2 314,93270 |  |  |  | 2 314,93270 |  |  |  |  | 2 314,93270 |
| Итого по задаче 1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ЮМО | 1 118,0908 |  |  |  | 1 231,57108 | 873,06788 |  |  |  | 847,97085 |  |  |  |  | 823,39602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет ПК | 2 380,79348 |  |  |  | 2 513,72433 | 2 314,40629 |  |  |  | 2 360,85434 |  |  |  |  | 2 349,79567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет РФ | 5 648,02370 |  |  |  | 6 436,74940 | 5 543,20466 |  |  |  | 5 270,88330 |  |  |  |  | 5 060,76848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9 146,90798 |  |  |  | 10 182,04481 | 8 730,67883 |  |  |  | 8 479,70849 |  |  |  |  | 8 233,96017 |

Примечание:

Целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» относится к мероприятиям 1.1.2.1 и 1.1.3.1.. Значения целевого показателя отмеченные «*» не суммируются.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 3.

| Код | Наименование цели программы (подпрограммы), задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Формирование современной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных территорий от нуждающихся | % | 83,3 | 85,7 | 90 | 100 | 100 |
| 1.1. | Задача. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

на 2023-2027 годы

- Набережная р. Кама в п. Пожва (микрорайон Лемпиха), ул. Свободы, п. Пожва;

- Набережная р. Иньва в п. Майкор;

- Благоустройство общественной территории по адресу: с. Юсьва, ул. Советская, з/у 31а;

- Благоустройство площади Славы в с. Юсьва.