ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

28.10.2024                                                                                                   № 644

| Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить :

  - План мероприятий («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство», прилагается.

1.2. Состав рабочей группы по реализации мероприятий плана (дорожная карта) по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Юсьвинские вести» и разместить на официальном сайте Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                         Н.Г. Никулин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 28.10.2024 № 644

План

мероприятий («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Мероприятие | Контрольный срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по передаче объектов водоснабжения, водоотведения в п.Пожва, п.Кама, д.Городище муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство» | С 01 сентября 2024 года |  |
| 1.1. | Заключение соглашения о расторжении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Пожвинского сельского поселения Юсьвинского муниципального района Пермского края от 21.10.2016 с ООО «ВИСТ» | До 10 октября 2024 года | Заведующий отдела муниципального имущества |
| 1.2 | Уведомление потребителей услуг, путем размещения объявлений, информации в социальных сетях на сайте администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края о расторжении концессионного соглашения с ООО «ВИСТ» | До 10 октября 2024 года | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» Заведующий отдела муниципального имущества Комитет экономического развития |
| 1.3. | Прием-передача имущества от ООО «ВИСТ» в казну муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края | До 10 ноября 2024 года | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» Заведующий отдела муниципального имущества Заведующий юридического отдела |
| 1.4. | Подготовка проекта нормативно правового акта «О закреплении имущества в муниципальную собственность муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края и передаче МБУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское ЖКХ» на праве оперативного управления | в течение 3 рабочих дней после принятия имущества | Заведующий отдела муниципального имущества |
| 1.5. | Передача из казны муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в оперативное управление МБУ МБУ «Юсьвинское ЖКХ» по акту приема- передачи имущества | В течение 3 рабочих дней после принятия имущества | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» Заведующий отдела муниципального имущества |
| 1.6. | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края и в договор о передаче в оперативное управление муниципального имущества | В течение 5 рабочих дней с момента получения акта приема-передачи | Заведующий отдела муниципального имущества |
| 1.7. | Утверждение структуры и штатной численности МБУ «Юсьвинское ЖКХ» | В течение 5 рабочих дней с момента передачи имущества | Руководитель аппарата администрации округа Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» Начальник финансового управления |
| 1.8. | Подготовка и утверждение штатного расписания МБУ «Юсьвинское ЖКХ» | В течение 5 рабочих дней с момента передачи имущества | Руководитель аппарата администрации округа Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 1.9. | Заключение договоров с потребителями на оказание услуг по водоснабжению (водоотведению) | В течение 30 дней с момента передачи имущества в оперативное управление | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 1.10 | Создание базы абонентов по оказанию услуг по водоснабжению (водоотведению) и передача в ПАО «Пермэнергосбыт» | В течение 30 дней с момента передачи имущества в оперативное управление | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 1.11 | Направление в Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края информации для утверждения новых тарифов с учетом нормативных затрат по водоснабжению и водоотведению в п.Пожва , д.Городище, п.Кама | В течение 30 дней с момента передачи имущества в оперативное управление | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 1.12 | Разработка и утверждение технического задания в целях разработки инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» | до 01 марта 2025 года | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» Отдел территориального развития Комитет экономического развития |
| 1.13 | Разработка и направление проекта инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти Пермского края для утверждения | до 01 июля 2025 года | Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 28.10.2024 № 644

Состав рабочей группы по реализации

мероприятий  плана («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения  муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»

| Руководитель рабочей группы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Никулин Николай Георгиевич | - | Глава муниципального округа-глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |
| Заместитель руководителя: |  |  |  |
| Ладанов Николай Викторович | - | заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по инфраструктуре и территориальному развитию |  |
| Шидловская Наталья Юрьевна | - | заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию |  |
| Секретарь: |  |  |  |
| Федосеева Валентина Николаевна | - | Заведующий сектора экономического и инвестиционного развития комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |
| Члены рабочей группы: |  |  |  |
| Боталова Елена Александровна | - | руководитель аппарата администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии |  |
| Боталова Вероника Леонидовна | - | Председатель комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |
| Бабин Артем Валерьевич | - | заведующий юридического отдела администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |
| Баяндина Ирина Анатольевна | - | Руководитель МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Единый учетный центр» |  |
| Власова Татьяна Евгеньевна | - | Заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по финансовой и налоговой политике, начальник финансового управления |  |
| Федосеева Вера Николаевна | - | Заведующий отдела муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |
| Устюжин Александр Александрович | - | Руководитель МБУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское ЖКХ» |  |