

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Юсьвинского муниципального округа**

**Пермского края**

24.10.2022 № 620/11

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.03.2020 № 28, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее 01.01.2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Власова А.В., заместителя главы администрации округа по развитию инфраструктуры и благоустройству.

И.п. главы муниципального округа -

главы администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края Н.Г. Никулин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

 Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 24.10.2022 № 620/11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела |  Содержание раздела |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 2. | Ответственный исполнитель программы | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 3. | Руководитель программы | Заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры и благоустройству; |
| 4. | Соисполнители программы | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  |
| 5. | Участники программы | Отдел территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - ОТР);Муниципальное бюджетное учреждение Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - ЖКХ);Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. |
| 6. | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Настоящая муниципальная программа направлена на достижение целей и показателей государственной программы "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", утвержденной [постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п](https://docs.cntd.ru/document/424077538).За период реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края благоустроены 5 общественных территорий и 3 дворовые территории многоквартирных домов, а именно:Общественные:- Парк культуры и отдыха п. Пожва;- Парк культуры и отдыха п. Майкор;- Площадь Славы в с. Юсьва;- Детская спортивно-игровая площадка по ул. Пушкина с. Юсьва;- Пешеходная зона с. Юсьва;Дворовые:- с. Юсьва, ул. Пионерская, 31,33;- с. Юсьва, ул. Мира, 11;-с. Юсьва, ул. Гвардейская, 5, 7, 9.В 2023 году к благоустройству запланирована общественная территория «Набережная р. Кама в п. Пожва (мкрн Лемпиха)».В соответствии с Планом комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края запланированы к благоустройству следующие объекты: - обустройство набережной р. Иньва в п. Майкор;- благоустройство общественной территории по ул. Советская с. Юсьва;- обустройство набережной р. Юсьва в с. Юсьва. |
| 7. | Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений целевых показателей | Правовыми основаниями для разработки Программы являются:1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»;
4. Постановление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.03.2020 № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края»
 |
| 8. | Цели программы | Формирование современной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 9. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
 |
| 10. | Перечень подпрограмм и задач | * 1. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды
 |
| 11. | Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2023 года по 2027 год.Программа не имеет разбивки на этапы |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы ожидается к концу 2027 года: 1. Разработать и утвердить 3 дизайн-проекта общественных территорий;
2. Обустроить 3 общественных территорий.
 |
| 13. | Целевые показатели программы | Плановое значение показателя |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | На начало реализации программы | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1. | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов  | ед | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Доля реализованных проектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| 14. | всего по источникам финансирования программы (подпрограммы) (тыс.руб.), в том числе: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **программа, всего (тыс.руб.), в том числе:** | **9 104,60** | **10 433,30** | **10 051,76** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет ЮМО ПК) | 1 075,8 | 1 136,9 | 1 102,46 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Пермского края (далее – бюджет ПК) | 2 380,8 | 3 039,1 | 2 710,0 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Российской Федерации (далее – бюджет РФ) | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы | К рискам следует отнести: 1. влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;
2. недостаточное финансирование программных мероприятий;
3. макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;
4. законодательные риски.

Управление реализацией подпрограмм предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками: * 1. Использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
* 2. Периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.
 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задач, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Формирование современной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 1.1.1. | Задача. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Подготовительные работы для реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды | бюджет ЮМО ПК | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | бюджет ЮМО ПК | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие.Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | бюджет ЮМО ПК | 660,6 | 731,8 | 729,7 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 297,3 | 329,3 | 328,4 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 605,9 | 7 318,4 | 7 297,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет ЮМО ПК | 660,6 | 731,8 | 729,7 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 297,3 | 329,3 | 328,4 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 605,9 | 7 318,4 | 7 297,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3. | Основное мероприятие.Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды»  | бюджет ЮМО ПК | 315,2 | 301,1 | 264,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 083,5 | 2 709,8 | 2 381,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 2 398,7 | 3 010,9 | 2 646,2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | бюджет ЮМО ПК | 315,2 | 301,1 | 264,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 083,5 | 2 709,8 | 2 381,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 2 398,7 | 3 010,9 | 2 646,2 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО ПК | 1 075,8 | 1 136,9 | 1 102,46 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 380,8 | 3 039,1 | 2 710,0 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 9 104,60 | 10 433,30 | 10 051,76 | 0,00 | 0,00 |

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя | Плановое значение показателя целевого показателя программы | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед.изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1. | Задача. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Подготовительные работы для реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов |
| 1.1.1.1.1.1. | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО | 660,6 | 731,8 | 729,7 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 297,3 | 329,3 | 328,4 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 660,6 | 731,8 | 729,7 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 297,3 | 329,3 | 328,4 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 605,9 | 7 318,4 | 7 297,4 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 660,6 | 731,8 | 729,7 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 297,3 | 329,3 | 328,4 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 6 605,9 | 7 318,4 | 7 297,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) |
| 1.1.1.3.1.1 | Доля реализованных проектов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ОТР | бюджет ЮМО | 315,2 | 301,1 | 264,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 083,5 | 2 709,8 | 2 381,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 315,2 | 301,1 | 264,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 083,5 | 2 709,8 | 2 381,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 2 398,7 | 3 010,9 | 2 646,2 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 315,2 | 301,1 | 264,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 083,5 | 2 709,8 | 2 381,6 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 2 398,7 | 3 010,9 | 2 646,2 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования | бюджет ЮМО | 1 075,8 | 1 136,9 | 1 102,46 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ПК | 2 380,8 | 3 039,1 | 2 710,0 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РФ | 5 648,0 | 6 257,3 | 6 239,3 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 9 104,60 | 10 433,30 | 10 051,76 | 0,00 | 0,00 |

Перечень целевых показателей муниципальной программы

**«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»**

Таблица 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код  | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Формирование современной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 1.1.1. | Задача. Создание условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды |
|  | Количество разработанных и утвержденных дизайн-проектов | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Доля реализованных проектов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

Методика оценки эффективности муниципальной программы **«Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края»**

Методика оценки эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденной постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 13.03.2020 № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края».