Приложение

к решению Думы Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 26.05.2022 № 418

Информация

об итогах деятельности муниципального казенного учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» за 2021 год

Муниципальное казенное учреждение Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» зарегистрировано как юридическое лицо «20» декабря 2019 года. В соответствии с п. 1.2. Устава Муниципального казенного учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» (утвержденный постановлением администрации Юсьвинского муниципального района от 16.12.2019 года №548) с последними изменениями и дополнениями (далее Устав) казенное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг (выполнения работ), исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края на основании бюджетной сметы. В соответствии с Уставом МКУ осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, а также проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта иных объектов капитального строительства;

- выполнение функций заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика в сфере деятельности Казенного учреждения;

- осуществление полномочий муниципального заказчика, застройщика, технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также выполнении инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования, находящихся в муниципальной собственности или принадлежащих на ином вещном праве Юсьвинскому муниципальному округу Пермского края;

- выдача согласия в письменной форме на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог;

- выдача согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;

- выдача согласия в письменной форме на капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог;

- выдача согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса;

- выдача согласия в письменной форме на реконструкцию, строительство, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

- выдача согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- заключение договоров о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

- организация дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- в случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам, осуществлять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, а также информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничения или прекращения движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, необходимость выдачи которого установлена законодательством Российской Федерации;

- обращаться от имени Учредителя в органы кадастрового учета с заявлением об учете автомобильных дорог, иных объектов капитального строительства, а также с заявлением об изменении кадастровых сведений ранее внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении автомобильных дорог, иных объектов капитального строительства и земельных участков на которых они расположены;

- обращаться от имени Учредителя в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним;

- согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в собственности Юсьвинского муниципального округа, или государственная собственность на которые не разграничена и расположенным в границах полос отвода автомобильных дорог;

- инициирование проведения и участие в выполнении кадастровых работ, обращение за государственным кадастровым учетом образуемых или изменяемых земельных участков, в том числе в связи с разделом земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях размещения, строительства или реконструкции автомобильных дороги иных объектов капитального строительства;

- осуществление действий, необходимых для государственной регистрации решений об изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях размещения, строительства, реконструкции автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства;

- организация строительного контроля, технического надзора в процессе дорожной деятельности в отношении автомобильных дороги иных объектов капитального строительства;

- Заключение контрактов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по результатам определения конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, в т.ч. в электронной форме), а также закупок у единственного поставщика в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение организации работ по подготовке территории строительства и решение вопросов, связанных с подготовкой строительных площадок для производства работ;

- обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- разработка и утверждение в установленном порядке проекта организации дорожного движения, схем расстановки дорожных знаков, указателей и разметки проезжей части автомобильных дорог;

- использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- участие в обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

- распоряжение имуществом, образовавшимся в процессе осуществления дорожной деятельности;

- выполнение работ по предпроектной подготовке и обеспечению разрешительной документацией объектов дорожного и капитального строительства;

- приобретение права пользования земельным участком на период выполнения работ по проектированию и строительству в соответствии с земельным законодательством;

- подготовка документации для размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров для муниципальных нужд, по объектам дорожного и капитального строительства;

- заключение в установленном законодательством Российской Федерации порядке муниципальных контрактов и договоров на выполнение проектных, изыскательских, экспертных, кадастровых и строительномонтажных работ;

- организация подготовки проектной документации и изыскательских работ;

- техническое сопровождение проектной документации и результатов инженерных изысканий для получения заключений от государственных органов экспертизы;

- организация в установленном порядке согласования и утверждения проектной документации, а также внесение в соответствующую документацию изменений;

- получение в соответствии с градостроительным законодательством разрешений на дорожное и капитальное строительство;

- организация строительного контроля и технического надзора в процессе строительства на соответствие выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров проектной документации, требованиям технических регламентов, строительным нормам и правилам;

- приемка в установленном порядке законченного строительством и подготовленного к эксплуатации объекта дорожного или капитального строительства, с получением заключений контролирующих и надзорных органов;

- подготовка документов, для постановки сданных в эксплуатацию объектов на кадастровый учёт;

- подготовка в установленном порядке решений о признании объектов недвижимости ветхими или аварийными, о необходимости выведения объектов из эксплуатации, проведения капитального ремонта объектов дорожного или капитального строительства;

- получение в соответствии с градостроительным законодательством разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

- обеспечение контроля соблюдения сроков и качества выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов;

- подготовка и согласование в установленном порядке проекта муниципального заказа в пределах возложенных задач;

- осуществление оперативного контроля исполнения подрядчиками обязательств по контрактам и производство приемки работ по их завершению;

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, принятие по ним мер в пределах своей компетенции и принятие по ним необходимых мер.

На разработку проектной и технической документации муниципальных автомобильных дорог было предусмотрено 7370,60 тыс. руб., из них бюджет Юсьвинского муниципального округа 988,5 тыс руб., бюджет Пермского края 6382,10 тыс. руб.

На приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования Юсьвинского муниципального округа Пермского края бюджетом Юсьвинского муниципального округа было предусмотрено 17502,9 тыс. руб., бюджет Пермского края 87543,7 тыс. руб. В 2021 году отремонтировано 39,083 километра автомобильных дорог и улично – дорожной сети. В том числе автомобильные дороги 15,14 км из них 1,5 километра в асфальтобетонном исполнении. Улично – дорожная сеть с переходным типом покрытия из песчано – гравийной смеси общей протяженностью 23,65 километра.

Отремонтированы следующие улицы и участки улиц :

- Советская с. Юсьва

- Анисимовская с. Юсьва

- Уральская с. Юсьва

- Крайняя с. Юсьва

- Героя Колыхматова с. Юсьва

- Журавлиная с. Юсьва

- Урожайная с. Юсьва

- Центральная д.Харино

- Молодежная д.Бажино

- Луговая д.Бажино

- Пермяцкая с. Мелюхино

- Новоселов с.Мелюхино

- Поселковая д.Баранчиново

- Центральная д.Николаево

- Центральная д.Чинагорт

- 1 –ая Базовская с.Крохалево

- 2-ая Базовская с.Крохалево

- Подгорная с.Купрос

- Полевая д.Симянково

- Зеленая д.Симянково

- Заречная д.Симянково

- Нагорная д.Дубленово

- Володарского п. Майкор

- Малышева п.Майкор

- Заречная с.Они

- Дальняя п. Кама

- Широкая п. Пожва

- Пионерская п. Пожва

- Питерская д. Городище

- Центральная с. Они

- Васильковая с. Юсьва

- Ромашковая с. Юсьва

- Кооперативная с. Юсьва

- Свердлова п. Майкор

- Коммунистическая п. Майкор

- Зуевская п. Майкор

- Матросова п. Пожва

- Пихтовая п. Пожва

- Чапаева п. Пожва

- Набережная п. Пожва

- Транспортная п. Пожва

- Камская п. Кама

- Ленина п. Кама

- Лиственная д. Коммуна

- Школьная с. Архангельское

- Кедровая д. Зуево

- Кленовая д. Зуево

- Новая с. Юсьва

- Крестьянская с. Юсьва

- Солнечная с. Юсьва

- Зеленая с. Юсьва

- Сибирская с. Юсьва.

На содержание муниципальных дорог бюджетом Юсьвинского муниципального округа было предусмотрено 26025,90 тыс.руб.

Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и улично – дорожной сети Юсьвинского муниципального округа Пермского края по направлениям. Работы по Центральному, Юсьвинскому, Майкорскому и Пожвинскому направлениям будут вестись по 30 апреля 2023 года.

В результате выездных проверок специалистами МКУ выявленные замечания по содержанию муниципальных автомобильных дорог оформляются в виде определенного документа – предписания. В предписаниях указывается дефект, нарушение либо замечание, участок на котором он находится и срок, в течение которого необходимо выполнить работы по его устранению. Выписано за 2021 год подрядным организациям 42 предписания. Все выполнялись в полном объеме в указанные сроки.

Приложение

к информации об итогах деятельности муниципального казенного учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» за 2021 год

Объекты ремонта, ПИР 2021 года

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Цель. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача. Разработка проектной и технической документации муниципальных автомобильных дорог |  |  | 7 370,60 |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 490,80 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Паспортизация муниципальных дорог общего пользования | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 490,80 |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие. Проведение ПИР, государственная экспертиза проектов | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 497,70 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 6 382,10 |
|  |  | итого |  | 6 879,80 |
| 1.1.1.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ и государственных экспертиз проектов, в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 6 382,10 |
|  |  | итого |  | 6 382,10 |
| 1.1.1.2.1.1. | Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к с. Юсьва» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 448,00 |
| 1.1.1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 669,20 |
| 1.1.1.2.1.3. | Проектно-изыкательские работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Пожва – Е. Пожва» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 500,00 |
| 1.1.1.2.1.4. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста п. Майкор | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 764,90 |
| 1.1.1.2.2. | Мероприятие. Проведение государственных экспертиз проектов, в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 497,70 |
| 1.1.1.2.2.1. | Государственная экспертиза проекта «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Юсьва» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 139,20 |
| 1.1.1.2.2.2. | Государственная экспертиза проекта «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 178,80 |
| 1.1.1.2.2.3. | Государственнаяэспертиза проекта "Капитальный ремонт моста п. Майкор" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 179,70 |
| 1.1.2. | Задача. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования |  |  | 101 446,60 |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие. «Капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 3 820,30 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 28 982,20 |
|  |  | итого |  | 32 802,50 |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. «Мероприятия по капитальному ремонту дорог», в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 3 220,30 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 28 982,20 |
|  |  | итого |  | 32 202,50 |
| 1.1.2.1.1.1. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Пожва - Е. Пожва" (км 000+576 - км 000+681) | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 3 220,30 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 28 982,20 |
|  |  | итого |  | 32 202,50 |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. «Выполнение работ по строительному котролю объекта "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Е.Пожва" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 600,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 0,00 |
|  |  | итого |  | 600,00 |
| 1.1.2.2. | Основное мероприятие. «Ремонт муниципальных дорог и искусственных дорожных сооружений» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 10 082,60 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 58 561,50 |
|  |  | итого |  | 68 644,10 |
| 1.1.2.2.1. | Мероприятие. «Мероприятия по текущему ремонту дорог», в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 6 482,60 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 58 561,50 |
|  |  | итого |  | 65 044,10 |
| 1.1.2.2.1.1. | Ремонт ул. Советская (от автомобильной дороги "Юсьва-Трифаново" до ул. Анисимовская), ул. Анисимовская (от дома №25 до дома №36), ул. Уральская (от ул. Анисимовская до ул. Крайняя), ул. Крайняя (от ул. Парковая до дома №12), ул. Героя Колыхматова (от ул. Крайняя до ул. Журавлиная), ул Журавлиная (от ул. Героя Колыхматова до дома №9), ул. Урожайная (от дома №6 до дома №10) с. Юсьва; ул. Центральная д. Харино; ул. Молодежная (от дома №1 до ул.Луговая, от дома №15 до ул. Центральная), ул. Луговая (от дома №4 до дома №8) д. Бажино; ул. Пермяцкая (от ул. Центральная до ул. Новоселов), ул. Новоселов с. Мелюхино; ул. Поселковая (от дома №1Б до дома №7) д. Баранчиново | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 1 034,70 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 9 312,20 |
|  |  | итого |  | 10 346,9 |
| 1.1.2.2.1.2. | Ремонт ул. Центральная д. Николаево; ул. Центральная (от дома №77 до дома №79, от дома №20 до дома №43) д. Чинагорт; ул. 1 – аяБазовская, ул. 2-ая Базовская с. Крохалево; ул. Подгорная (от автомобильной дороги "Габово-Купрос" до ул. Советская) с. Купрос; ул. Полевая, ул. Зеленая д. Симянково; ул. Нагорная д. Дубленово | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 419,80 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 3 778,50 |
|  |  | итого |  | 4 198,3 |
| 1.1.2.2.1.3. | Ремонт ул. Володарского (от ул. Ленина до ул. Малышева), ул. Малышева (от ул. Володарского до ул. Коммунистическая, от ул. Мира до дома №94Б) п. Майкор; ул. Заречная с.Они; ул. Дальняя п.Кама; ул. Широкая (от ул. Калинина до ул. Крылова), ул. Пионерская (подъезд к дому №4 и дому №5) п. Пожва; ул.Питерская (от автомобильной дороги "Пожва-Кама" до памятника участникам ВОВ) д. Городище | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 519,80 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 4 678,30 |
|  |  | итого |  | 5 198,1 |
| 1.1.2.2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги "Купрос-Якино" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 253,10 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 278,00 |
|  |  | итого |  | 2 531,2 |
| 1.1.2.2.1.5. | Ремонт участка км 0+000 - км 2+900 автомобильной дороги "Архангельское-Антипино"-Якунево-Яранево" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 492,20 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 4 429,70 |
|  |  | итого |  | 4 921,90 |
| 1.1.2.2.1.6. | Ремонт участка автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское" км 001+500 - км 002+500, км 006+815 - км 007+315 | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 1 099,16 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 9 892,40 |
|  |  | итого |  | 10 991,56 |
| 1.1.2.2.1.7. | Ремонт ул. Центральная (от ул. Клубная до ул. Западная) с.Они | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 135,27 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 217,40 |
|  |  | итого |  | 1 352,67 |
| 1.1.2.2.1.8. | Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Елизовето-Пожва" км 002+800 - км 003+850 | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 153,60 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 382,40 |
|  |  | итого |  | 1 536,00 |
| 1.1.2.2.1.9. | Ремонт участка автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево" км 000+000 - км 001+840, км 028+985 - км 030+990 | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 591,59 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 5 324,30 |
|  |  | итого |  | 5 915,89 |
| 1.1.2.2.1.10. | Ремонт ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Кооперативная с.Юсьва | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 282,39 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 541,50 |
|  |  | итого |  | 2 823,89 |
| 1.1.2.2.1.11. | Ремонт ул. Свердлова (от ул. Первомайская до ул. Чехова), ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. Речная), ул. Зуевская (от ул. Суворова до дома № 47) п. Майкор | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 242,40 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 399,70 |
|  |  | итого |  | 2 642,10 |
| 1.1.2.2.1.12. | Ремонт ул. Матросова (от ул. Маяковского до ул. Чкалова), ул. Пихтовая (от ул. Энгельса до ул. Болотная), ул. Чапаева (от дома №61 до дома №92), ул. Набережная, ул. Транспортная (от дома №5 до дома №30) п. Пожва; ул. Камская (от ул. Комсомольская до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Камская до дома №12) п. Кама | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 489,39 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 4 404,44 |
|  |  | итого |  | 4 893,83 |
| 1.1.2.2.1.13. | Ремонт участка ул. Лиственная д. Коммуна (от дома №1 до дома №15) | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 46,60 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 419,00 |
|  |  | итого |  | 465,60 |
| 1.1.2.2.1.14. | Ремонт ул. Школьная (от ул. Молодежная до ул. Центральная) с. Архангельское | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 30,90 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 277,80 |
|  |  | итого |  | 308,70 |
| 1.1.2.2.1.15. | Ремонт автомобильной дороги "Аксеново-Габово" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 29,10 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 262,30 |
|  |  | итого |  | 291,40 |
| 1.1.2.2.1.16. | Ремонт участка автомобильной дороги "Архангельское-Антипино" км 003+000 - км 005+450 | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 262,80 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 365,20 |
|  |  | итого |  | 2 628,00 |
| 1.1.2.2.1.17. | Ремонт автомобильных дорог по улицам: Кедровая, Кленовая (от дома №3 до ул. Кедровая) в д. Зуево; Новая (от ул. Васильковая до дома №34), Крестьянская (от ул. Новая до дома №38), Солнечная (от дома №4 до дома №14), Зеленая (от ул. Магистральная до дома №9, от дома №14А до дома №16А) в с. Юсьва | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 242,00 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 178,16 |
|  |  | итого |  | 2 420,16 |
| 1.1.2.2.1.18. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирская в с. Юсьва | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 32,10 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 288,50 |
|  |  | итого |  | 320,60 |
| 1.1.2.2.1.19. | Ремонт автомобильной дороги "Спирино-Таранино" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 125,70 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 131,70 |
|  |  | итого |  | 1 257,4 |
| 1.1.2.2.2. | Мероприятие. Восстановление мостов и труб, в том числе: | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 3 600,00 |
| 1.1.2.2.2.1. | Выполнение работ по очистке водоотводных канав от снега в п. Кама и восстановление водопропускной трубы в п. Пожва | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 79,00 |
| 1.1.2.2.2.2. | Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Архангельское-Антипино" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 600,00 |
| 1.1.2.2.2.3. | Ремонт моста через р. Верхний Чермоз на автомобильной дороге "Титово-Корзино" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 598,48 |
| 1.1.2.2.2.4. | Ремонт труб на участках улиц Студенческая, 8 Марта, Полевая, с. Юсьва, улицы Миникинская, д. Баранчиново | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 272,63 |
| 1.1.2.2.2.5. | Ремонт водопропускных труб на улично-дорожной сети д. Петухово | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 386,37 |
| 1.1.2.2.2.6. | Ремонт моста через р. Доег на автомобильной дороге "Антипино-Казенная" | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 599,99 |
| 1.1.2.2.2.7. | Ремонтно-восстановительные работы мостов автомобильной дороги «Титово-Лаврово» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 58,44 |
| 1.1.2.2.2.8. | Ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге «Антипино-Мурмэс» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 405,08 |
| 1.1.2.2.2.9. | Ремонт моста через р. Исыл автомобильной дороги «Купрос-Тимино-Тукачево» | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 600,00 |
| 1.1.3. | Задача. Содержание автомобильных дорог. |  |  | 26 025,90 |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Содержание муниципальных дорог | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 26 025,90 |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Содержание муниципальных дорог. | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 26 025,90 |
| 1,1 | Подпрограмма 1.1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет Юсьвинского муниципального округа |  | 40 917,30 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 93 925,80 |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |
|  |  | итого |  | 134 843,10 |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача. Ликвидация очагов аварийности. |  | 6,30 |  |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие. Ликвидация очагов аварийности на улично-дорожной сети и участках автомобильных дорог муниципального значения. | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 6,30 |  |
| 1.3.1.1.1. | Мероприятие. Замена и установка барьерных ограждений, автобусных остановок, недостающих дорожных знаков, информационных щитов, светофоров | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 6,30 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края | бюджет Юсьвинского муниципального округа | 6,30 |  |